中国工程建设协会标准

活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构技术规程

Technical Specification For Strengthening Concrete Structure with Thin Layer of Reactive Powder Concrete and Reinforced Steel Mesh

(征求意见稿)

2021年3月

前     言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2019年第二批协会标准制订、修订计划》建标协字[2019]22号文的要求，制订本规程。

本规程的主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、加固材料、计算规定、构造规定、施工规定、检验和验收。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设勘察设计、施工、建设、监理、检验检测等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会归口管理，由湖南大学设计研究院有限公司《活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构技术规程》编制组（地址：湖南省长沙市岳麓区西湖街道石佳冲109号，邮政编码：410082）负责解释。在执行过程中，如发现修改和补充之处，请将意见和建议径寄解释单位。

目  次

1   总  则

2   术语和符号

2.1  术语

2.2  符号

3   基本规定

4   加固材料

4.1  活性粉末混凝土

4.2  钢筋及焊接材料

4.3  界面剂

4.3  结构胶粘剂

5   计算规定

5.1  一般规定

5.2  正截面受弯承载力计算

5.3  正截面受压承载力计算

5.4  斜截面承载力计算

5.5  裂缝宽度验算

5.6  受弯构件挠度计算

6   构造规定

6.1  一般规定

6.2  连接节点

7   施工规定

7.1  一般规定

7.2  界面处理

7.3  植入剪切销钉

7.4  钢筋网安装

7.5  浇筑、弹涂和抹压活性粉末混凝土

7.6  养护

8   检验和验收

8.1  一般规定

8.2  界面分项工程

8.3  钢筋分项工程

8.4  活性粉末混凝土分项工程

附录A  超声法检测加固薄层界面结合质量

本规程用词说明

应用标准名录

附：条文说明

Contents

1   General provisions

2   Terms and symbols

2.1  Terms

2.2  Symbols

3   Basic requirement

4   Reinforcement material

4.1  Reactive powder concrete

4.2  Steel and welding materials

4.3  Interface Adhesives

4.3  Structural Adhesives

5   Computational rules

5.1  General provisions

5.2  Flexural capacity of normal section

5.2  Compressive capacity of normal section

5.2  Shear capacity of oblique section

5.2  Crack width calculation

5.2  Deflection calculation of bending member

6   Structure regulation

6.1  General provisions

6.2  Join node

7   Construction regulations

7.1  General provisions

7.2  Interface treatment

7.3  Planted shear pins

7.4  Steel bars setting

7.5  Casting, spraying and pressing reactive powder concrete

7.6  Curing

8   Inspection and acceptance

8.1  General requirement

8.2  Steel item project

8.3  Subdivisional work of interface processing

8.4  Item project of reactive powder concrete

Appendix A Interfacial bonding quality of reinforced thin layer tested by

ultrasonic method

Explanation of wording in this specification

List of quoted standards

Addition:Explanation of provisions

1  总  则

1.1.1  为使活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构做到技术可靠、经济合理、低碳环保、便于施工和确保质量，制订本规程。

1.1.2  本规程适用于工业与民用建筑和构筑物的混凝土结构采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固设计、施工、检验及验收。

1.1.3  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构前，应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344和《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784进行结构检测，并应根据建筑物和构筑物的种类，分别按现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292和《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144进行结构鉴定。当需要进行抗震加固时，尚应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023进行抗震鉴定。

1.1.4  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构的设计、施工、检验及验收，除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1 术    语

2.1.1  加固 strengthening

对承载力、刚度或构造措施存在缺陷的结构或构件采取增强措施，使其满足预期要求的安全性、适用性和耐久性。

2.1.2  薄层加固 strengthening layer

在被加固结构构件表面，通过浇筑、抹压或弹涂活性粉末混凝土，与原构件表面新增高强钢筋网共同形成厚度为15mm~45mm的加固面层。

2.1.3  原构件 existing structure member

需要实施加固的目标构件，一般有梁、柱、板、节点等构件。

2.1.4  薄层加固 strengthening layer

在被加固结构构件表面，通过浇筑、抹压或弹涂活性粉末混凝土，与原构件表面新增高强钢筋网共同形成厚度为15mm~45mm的加固面层。

2.1.5 活性粉末混凝土 reactive powder concrete（活性粉末混凝土）

以水泥、矿物掺合料等活性粉末材料、细骨料、外加剂、高强度微细钢纤维和水等原料生产的超高性能混凝土。

2.1.6  销钉 owel

采用结构胶粘剂将带有直钩或弯钩的带肋短钢筋植入原构件混凝土表面，以增强加固薄层与原构件之间抵抗剪切变形、滑移或剥离能力，提高加固层与原构件共同工作性能的部件。

2.1.7  高强钢筋网 steel mesh web

采用热轧带肋钢筋在原构件表面绑扎和焊接而成的网片或环箍。

2.1.8  初始荷载 original load

实施加固前原构件上承受的荷载。

2.1.9  二次受力加固设计 strengthening design of secondary loading

考虑原构件初始荷载在加固层中产生应变滞后效应的设计方法。

2.2 符    号

ES——原构件钢筋弹性模量；

ESm——梁底钢筋网的弹性模量；

ESml——梁侧钢筋网的弹性模量；

Ec——原构件混凝土弹性模量；

Ecr——活性粉末混凝土弹性模量；

fy——原构件钢筋抗拉强度设计值；

fy'——原构件钢筋抗压强度设计值；

fmy——梁底钢筋网钢筋抗拉强度设计值；

f'my——梁底钢筋网钢筋抗压强度设计值；

fmyl——梁侧钢筋网钢筋抗拉强度设计值；

f'myl——梁侧钢筋网钢筋抗压强度设计值；

fc ——原构件混凝土轴心抗压强度设计值；

ft ——原构件混凝土轴心抗拉强度设计值；

frc——活性粉末混凝土轴心抗压强度设计值；

frt——活性粉末混凝土轴心抗拉强度设计值；

fcc——考虑约束效应的混凝土强度设计值；

N——加固后构件轴向压力设计值；

M——加固后构件的弯矩设计值；

V——加固后构件的剪力设计值；

Nok——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的轴向力；

Mok——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的弯矩；

Vok ——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的剪力；

σs——原构件纵向受拉钢筋或受压较小边钢筋的应力；

σsm——加固后钢筋网中纵向受拉钢筋或受压较小边纵向钢筋的应力；

σsm0——梁底部钢筋网钢筋滞后应变；

ϖmax——原构件考虑长期作用影响的最大裂缝宽度；

ϖm,max——加固后构件考虑长期作用影响的最大裂缝宽度；

Bs、Bsm——原构件、加固后构件的受弯矩期刚度；

As、A's——原构件中纵向受拉、受压钢筋截面积；

Asm——钢筋网片中梁底纵向受拉钢筋截面积；

Asml——钢筋网片中梁侧面纵向加固钢筋面积；

A'sm——钢筋网片中受压钢筋的截面面积；

b——原构件截面宽度；

b1——加固后构件截面宽度；

h——原构件截面高度；

h1——加固后构件截面高度；

t——底部加固层厚度；

t1——侧面加固层厚度。

3  基 本 规 定

3.1 一般规定

3.1.1  混凝土结构构件经检测鉴定确认需要加固，当采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固时，应按本规程进行加固设计、加固施工和施工质量检验验收。进行加固设计、施工、检验和验收前应全面了解工程相关情况，并宜收集下列相关信息和资料：

1 结构或构件的类型、部位、名称；

2 加固目的；

3 加固范围；

4 原构件现状；

5 检测鉴定报告。

3.1.2  加固范围应根据实际情况确定，除存在缺陷的结构或构件外，尚应考虑相邻区域的构件和节点，并应考虑结构整体工作状态。加固后结构的安全等级，应根据结构构件的重要性、使用要求和破坏后果的严重性等综合确定。

3.1.3  采用本方法时，应保证加固层与原构件可靠连接、协同受力、有效地共同工作，并应避免对原构件及其他结构构件性能造成不利影响。

3.1.4  采用本方法进行加固时，应按下列规定采取安全预防措施：

1  加固前应充分卸除荷载；

2  对加固过程中可能出现荷载超限、变形过大的结构，尚应设置安全可靠

的临时支撑；

3  加固时应搭设可靠的安全支护体系和工作平台；

4  在加固过程中应对结构构件的变形、裂缝进行实时监控，若发现结构、构件突然发生变形增大、裂缝扩展等异常情况，应立即停止施工、发出预警并采取支护措施。

3.1.5  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固的设计使用年限，应由业主和设计单位共同商定，一般情况下不应超过原结构设计使用年限。达到设计使用年限时，若重新进行可靠性鉴定认为该结构工作正常，可适当延长其使用年限。

3.1.6  对采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固的混凝土结构，应定期检查其工作状态，第一次检查的时间间隔不宜超过10年。

3.1.7  应确保加固后结构构件的使用条件和环境满足设计要求。当别加固构件有防火要求时，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定进行防护。

3.1.8  加固施工应有具有专业资质的单位完成，施工单位必须按照加固设计进行施工组织设计，施工时应采取确保质量和安全的有效措施，并应遵照本规程及现行国家有关规范进行施工和验收。

3.1.9  从事活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固的技术人员，应经过专门的培训，并应遵守有关安全和质量管理规定。

3.2 设计原则

3.2.1  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固时，采用的结构分析方法应遵守现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的结构分析基本原则。一般情况下，应采用线弹性方法计算结构的作用效应。

3.2.2  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构时，应按下列规定进行承载能力极限状态和正常使用极限状态的验算和设计：

1  结构上的作用，应经调查或检测核实，并应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中的方法确定其标准值或代表值。

2  被加固结构构件的作用效应，应按下列要求确定：

1）结构的计算简图，应符合其实际受力和构造状况；

2）作用效应组合和组合值系数以及作用的分项系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和《建筑抗震设计规范》GB50010的规定确定，并应考虑由于实际荷载偏心、结构变形、温度作用、地基不均匀沉降等造成的附加内力。

3  原构件的尺寸宜采用实测值，对新增部分可采用加固设计文件给出的名义值。

4  原构件材料强度标准值应按下列规定取值：

1）原结构材料性能未产生显著退化并满足原设计要求时，可采用原设计的标准值；

2）原结构材料性能显著退化或不符合原设计要求时，可采用检测结果推定的标准值。

5  加固材料的性能和质量，应按本规程规定检验合格，其强度的标准值、设计值应按本规程各相关章节的规定采用。

6  验算结构、构件承载力时，应考虑原结构在加固时的实际受力状况，即原构件的应力超前和加固部分的应变滞后特点，以及加固部分与原结构共同工作程度。

7  抗震设防区结构、构件的加固，除应满足承载力要求外，尚应复核其抗震能力，应在设计计算和构造上满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50010、《建筑抗震鉴定标准》GB50023和《建筑抗震加固技术规程》JGJ116的规定和要求。不应存在因局部加强或刚度突变而形成的新薄弱部位，同时，还应考虑结构刚度增大而导致地震作用效应增大的影响。

3.2.3  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层对混凝土结构进行加固时，加固后构件的承载力提高幅度应符合下列要求：

1  对轴心受压或M/N<h/6的偏心受压构件，加固后承载力提高幅度不宜超过200%；

2  对M/N≥h/6的偏心受压构件，加固后承载力提高幅度不宜超过100%；

3  对受弯构件，加固后正截面承载力提高幅度不宜超过100%；

4  对受弯构件，加固后斜截面承载力提高幅度不宜超过150%。

4  材料

4.1 活性粉末混凝土

4.1.1  制备活性粉末混凝土的水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，粉煤灰宜采用I级，粒化高炉矿渣粉宜采用S95及以上等级，钢铁渣粉宜采用G85及以上等级。当采用其他矿物掺合料时应进行试验验证，确保活性粉末混凝土性能满足工程应用要求。

4.1.2  骨料应采用单粒级石英砂和石英粉，且应符合表3的规定，不同粒级石英砂的超粒径颗粒含量应符合表4.1.2-1和表4.1.2-2规定。

表4.1.2-1               石英砂和石英粉的技术指标                   %

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 二氧化硅含量 | ≥97 |
| 氯离子含量 | ≤0.02 |
| 硫化物及硫酸盐含量 | ≤0.50 |
| 云母含量 | ≤0.50 |

表4.1.2-2              不同粒级石英砂的超粒径颗粒含量               %

| 粒级 | 1.25 mm～0.63 mm |  | 0.63 mm～0.315 mm |  | 0.315 mm～0.16 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥1.25mm | ＜0.63mm | ≥0.63mm | ＜0.315mm | ≥0.35mm | ＜0.16mm |
| 超粒径颗粒含量 | ≤5 | ≤10 | ≤5 | ≤10 | ≤5 | ≤5 |

4.1.3  减水剂宜采用减水率大于30%的高效减水剂。

4.1.4  钢纤维应采用高强度微细纤维，其性能指标应满足表4.1.4的规定。

表4.1.4                       钢纤维的性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 抗拉强度/MPa | ≥2000 |
| 长度(50根试样的长度平均值在12mm～16mm范围内的纤维比例)/ % | ≥96 |
| 直径(50根试样的长度平均值在0.18mm～0.22mm范围内的纤维比例)b/ % | ≥90 |

4.1.5  制备活性粉末混凝土的水胶比、胶凝材料用量和钢纤维掺量应满足表4.1.5的规定。

表4.1.5       活性粉末混凝土的水胶比、胶凝材料用量和钢纤维掺量

| 等级 | 水胶比 | 胶凝材料用量/（kg/m3） | 钢纤维掺量 （体积分数）/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性粉末混凝土100 | ≤0.22 | ≤850 | ≥0.7 |
| 活性粉末混凝土120 | ≤0.20 | ≤900 | ≥1.2 |
| 活性粉末混凝土140 | ≤0.18 | ≤950 | ≥1.7 |
| 活性粉末混凝土160 | ≤0.16 | ≤1000 | ≥2.0 |
| 活性粉末混凝土180 | ≤0.14 | ≤1000 | ≥2.5 |

4.1.6  活性粉末混凝土强度的力学等级应符合表4.1.6的规定。抗压强度试验应采用100mm×100mm×100mm的立方体试件，抗折强度试验应采用100mm×100mm×400mm的棱柱体试件，弹性模量试验应采用100mm×100mm×300mm的棱柱体试件，试验方法应符合现行国家标准《活性粉末混凝土》GB/T31387的规定。

表4.1.6                   活性粉末混凝土力学等级

| 等级 | 抗拉强度/MPa | 抗折强度/MPa | 弹性模量/GPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性粉末混凝土100 | ≥100 | ≥12 | ≥40 |
| 活性粉末混凝土120 | ≥120 | ≥14 | ≥40 |
| 活性粉末混凝土140 | ≥140 | ≥18 | ≥40 |
| 活性粉末混凝土160 | ≥160 | ≥22 | ≥40 |
| 活性粉末混凝土180 | ≥180 | ≥24 | ≥40 |

4.1.7  活性粉末混凝土轴心抗压强度标准值fcrk应按表4.1.7取值。

表4.1.7              活性粉末混凝土轴心抗压强度标准值             MPa

| 强度等级 | R100 | R120 | R140 | R160 | R180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fcrk | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 |

4.1.8 活性粉末混凝土轴心抗拉初裂强度标准值ft0,k按表4.1.8取值。

表4.1.8            活性粉末混凝土轴心抗拉初裂强度标准值           MPa

| 强度等级 | R100 | R120 | R140 | R160 | R180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| frt0,k | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |

4.2 钢筋及焊接材料

4.2.1  加固用的钢筋，其品种、规格、性能等应符合设计要求。钢筋进场时，应分别按现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2的规定，见证取样作力学性能复验，其质量除必须符合相应标准的要求外，尚应符合下列规定：

1  受力钢筋应采用HRB400、HRB500级热轧带肋钢筋；

2  钢筋的性能设计值应按《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用；

3  对有抗震设防要求的结构，其受力钢筋力学性能复验实测值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

4.2.2  高强钢筋网采用焊接连接时，焊接材料的其型号和质量应符合下列要求：

1  焊条型号应与被焊接钢材的强度相适应；

2  焊条的质量符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117和《低合金钢焊条》GB5118的规定；

3  焊接工艺应符合现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18和《建筑钢结构焊接规程》JGJ81的规定。

4.2.3  加固用钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污及颗粒状或片状锈斑，也不得将弯折钢筋调直后作为受力钢筋使用。

4.2.4  销钉应采用HRB400级热轧带肋钢筋制作，其规格、型号、性能应满足设计要求。销钉表面不得有裂纹、油污及颗粒状或片状锈斑。

4.3 界面剂

4.3.1  混凝土结构用界面剂应采用改性环氧类界面剂（胶）。

4.3.2  界面剂（胶）进场时应对其品种、型号、批号、包装、中文标志、出厂日期、产品合格证、出厂检验报告等进行检查。

4.3.3  对界面剂（胶）与混凝土的正拉粘结强度及其破坏形式、剪切粘结强度及其破坏形式、耐湿热老化性能进行复验时，其复验结果应符合产品说明书和国家现行标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550的要求。

4.3.4  对界面剂（胶）的新产品，在使用前，应进行现场试涂刷，检查其涂刷质量的均匀性。界面剂（胶）的涂刷工艺以及对原构件粘合面的洁净处理应符合产品使用说明书和设计文件的要求。

4.4 结构胶粘剂

4.4.1  加固用结构胶粘剂，宜按其基本性能分为A级胶和B级胶；对重要结构构件、处于悬挑工作状态或承受动力作用的结构构件，应采用A级胶；对一般结构构件可采用A级胶或B级胶。

4.4.2  结构胶粘剂性能应符合国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011第4.2.2条的规定。使用前应进行粘结抗剪强度检验。检验时，其粘结抗剪强度标准值，应根据置信水平为0.90、保证率为95%的要求确定。

4.4.3  不应使用下列胶粘剂产品作为加固用结构胶粘剂：

1  过期或出厂日期不明；

2  包装破损、批号涂毁或中文标志、产品使用说明书为复印件；

3  不饱和聚酯树脂和醇酸树脂

4  掺有挥发性溶剂或非反应性稀释剂；

5  固化剂主成份不明或固化剂主成份为乙二胺；

6  游离甲醛含量超标。

4.4.4  当结构锚固工程需采用快固结构胶时，其安全性能应符合表4.4.4的规定。

表4.4.4  锚固型快固结构胶安全性能鉴定标准

| 检验项目 |  | 性能要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劈裂抗拉强度（MPa） |  | ≥8.5 | GB 50728 |
| 抗弯强度（MPa） |  | ≥50，且不得呈碎裂状破坏 | GB/T 2567 |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥60.0 | GB/T 2567 |
| 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结抗剪强度（MPa） | C30，Ф25 埋深150mm | ≥12.0 | GB 50728 |
|  | C60，Ф25 埋深125mm | ≥18.0 |  |
| 经90d湿热老化后的钢套筒粘结抗剪强度降低率(%) |  | <15 | GB 50728 |
| 经低周反复拉力作用后的试件粘结抗剪强度降低率(%) |  | ≤50 | 本规范附录D |

注：快固结构胶系指在16℃～25℃环境中，其固化时间不超过45min的胶粘剂，且应按A级的要求采用；

4.4.5  当加固前对原构件表面清理需要修补裂缝时，进场前应对裂缝封闭胶粘剂产品的品种、级别、包装、中文标志、出厂日期、出厂检验合格报告等进行检查；存在质疑时，应对其安全性能和工艺性能进行见证抽样复验，复验结果应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728的规定。

5  计算规定

5.1 一般规定

5.1.1  采用本规程进行承载力计算时应考虑二次受力的影响。

5.1.2  当混凝土构件考虑抗震加固设计时，按本规程相关规定计算，计算时相应的承载力应除以抗震调整系数γRE，γRE的取值按照现行的国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

5.2 正截面受弯承载力计算

5.2.1  二次受力计算构件的正截面受弯承载力(图5.2.1)，其正截面受弯承载力应符合下列规定：

图5.2.1  正截面受弯承载力二次受力计算示意图

M≤fyAsh0−x2+fmyAsmhm0−x2+fmy1Asm1+2kfrtt1x0.4h−xh2.2h−0.7x3+fy'As'x2−a'                            (5.2.1-1)

1  混凝土受压区高度x应按下式确定：

α1fcbx+2α1frct1x=fyAs+fmyAsm+fmy1Asm1+2kfrct1x0.4h−xh−fy'As'       (5.2.1-2)

2  混凝土受压区高度尚应符合下列条件：

2a'≤x≤ξb'h                    (5.2.1-3)

式中ξb'——二次受力构件加固后相对界限受压区高度，按本规程第5.3.4条的规定计算。

k——活性粉末混凝土轴心抗拉强度利用系数，一般情况下取k=0.3，当钢纤维体积含量小于1.5%时，取k=0.15。

fy——原构件钢筋抗拉强度设计值；

fy'——原构件钢筋抗压强度设计值；

fmy——梁底钢筋网钢筋抗拉强度设计值；

f'my——梁底钢筋网钢筋抗压强度设计值；

fmyl——梁侧钢筋网钢筋抗拉强度设计值；

f'myl——梁侧钢筋网钢筋抗压强度设计值；

fc ——原构件混凝土轴心抗压强度设计值；

frc——活性粉末混凝土轴心抗压强度设计值；

frt——活性粉末混凝土轴心抗拉强度设计值；

fcc——考虑约束效应的混凝土强度设计值；

As、A's——原构件中纵向受拉、受压钢筋截面积；

Asm——钢筋网片中梁底纵向受拉钢筋截面积；

Asml——钢筋网片中梁侧面纵向加固钢筋面积；

A'sm——钢筋网片中受压钢筋的截面面积；

b——原构件截面宽度；

b1——加固后构件截面宽度；

h——原构件截面高度；

h1——加固后构件截面高度；

t——底部加固层厚度；

t1——侧面加固层厚度。

5.2.2  当按式(5.2.1-2)及(5.2.1-3)算得加固后混凝土受压区高度x与加固前原截面有效高度h0的比值xh0大于原截面相对界限受压区高度时，应考虑底部钢筋网未屈服，其二次受力构件的正截面受弯承载力应符合下列规定：

图5.2.2  底部钢筋未屈服正截面受弯承载力二次受力计算示意图

M≤fyAsh0−x2+EsmεsmAsmhm0−x2+Esm1εsm1Asm10.4h−xh

2.2h−0.7x3+fy'As'x2−a'                         (5.2.2-1)

受压区高度x按下式计算：

α1fcbx+2α1frct1x=fyAs+EsmεsmAsm+Esm1εsm1Asm1

0.4h−xh−fy'As'             (5.2.2-2)

εsm1=0.8h−xxεcu−εsm            (5.2.2-3)

式中 Esm——梁底钢筋网钢筋弹性模量；

Esm1——梁侧钢筋网钢筋弹性模量；

εsm——梁底钢筋网钢筋拉应变；

εcu——混凝土极限压应变，取εcu=0.0033；

εsm1——梁侧钢筋网钢筋拉应变。

5.2.3  受弯构件加固后相对界限受压区高度ξb、ξb'应按下列公式确定∶

ξb=β11+fmyεcuEsm                    (5.2.3-1)

ξb'=β11+fmyεcuEsm+εsm0εcu                (5.2.3-2)

εsm0=1.6hh0−0.6εs0                (5.2.3-3)

εs0=M0k0.87EsAsh0                  (5.2.3-4)

式中  β1——计算系数，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定值采用；

εs0——加固前，在初始弯矩M0k作用下原受拉钢筋的应变值；

εsm0 ——梁底部钢筋网钢筋滞后应变；

Es——原构件钢筋弹性模量；

M0k——加固前受弯构件验算截面上由初始荷载标准值产生的弯矩。

5.2.4  采用活性粉末混凝土高强钢筋网对板进行加固计算时，应取Asm1=0。

5.3 斜截面承载力计算

5.3.1  受弯构件加固后的斜截面及加固钢筋网的间距与直径应符合下列规定：

当hwb1≤4时

V≤0.25βcfcb1hm0                  (5.3.1-1)

当hwb1≥6时

V≤0.20βcfcb1hm0                  (5.3.1-2)

当4＜hwb1＜6时，按线性内插法确定。

sd≥10                        (5.3.1-3)

式中  V——加固后构件的剪力设计值；

βc——混凝土强度系数，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》

GB 50010的规定采用；

hw——截面的腹板高度，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》

GB 50010的规定采用；

b1 ——加固后构件的截面宽度；

d ——加固筋的间距。

5.3.2  加固后受弯构件的斜截面受剪承载力可按下列公式计算:

V≤Vu+Vcm                       (5.3.2-1)

Vcm=0.14β2γfrct0h+1.25α2γξλfyv'Asv'sv'hm0      (5.3.2-2)

γ=1−0.3V0kVu                      (5.3.2-3)

式中  Vu——原构件的抗剪承载力，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的方法计算；

Vcm——活性粉末混凝土高强钢筋网薄层的抗剪承载力；

fyv'——竖向加固筋的屈服强度；

Asv'——配置在同一截面内竖向加固钢筋的面积，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中箍筋面积的计算方法确定；

sv' ——竖向钢筋网穿孔间距；

t1 ——加固层单侧的厚度；

α2——加固钢筋抗剪承载力的影响系数，取a2=0.9；

β2——加固层活性粉末混凝土抗剪承载力的影响系数，取β2=1；

γ——二次受力影响系数。

对集中荷载作用下（包括作用有多种荷载，其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力设计值占总剪力设计值的75%以上的情况）的独立梁，当按照公式计算时，Vcm应按下式计算：

Vcm=0.4λ+1.5β2γfrct0h+α2γξλfyv'Asv'sv'hm0          (5.3.2-4)

式中  ξλ——剪跨比人影响系数，当λ＞1.5时，ξλ=1；当λ≤1.5时，ξλ=λ1.5。

λ——计算截面的剪跨比，按现行国家标准《混凝土结构设 计规范》

GB 50010规定的方法计算。

5.3.3  加固后偏心受压构件的斜截面受剪承载力应按下列公式计算：

V≤Vu+Vcm                       (5.3.3-1)

Vcm=0.4λ+1.5β2γfmct0h+α2γξλfyv'Asv'sv'hm0+0.07ΔN    (5.3.3-2)

式中λ——偏心受压构件计算截面的剪跨比，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的方法计算；

ΔN—偏心受压构件增加的受压承载力，是由本规程第5.4节正截面受压承载力的计算值减去原构件实际压力得到。

5.4正截面受压承载力计算

5.4.1  为确定加固层滞后应力，加固层强度利用系数μ应按以下规定确定：

β=N0kN1k                  (5.4.1-1)

当β≤0.2时，μ=1                                        (5.4.1-2)

当0.2＜β＜0.8时，μ=0.5+560.8−β                     (5.4.1-3)

当β≥0.8时，μ=0.5                                        (5.4.1-4)

式中  β——二次受力加固柱的第一次受力的应力水平指标；

N0k——加固前受压构件验算截面上由初始荷载标准值产生的轴向力；

N1k——加固前受压构件轴向承载力标准值；

μ ——加固层材料强度利用系数。

5.4.2  轴心受压构件正截面承载力应按下列公式计算：

N≤0.9N1+N2+N3                  (5.4.2-1)

N1=fcAc+fc'Ac'                    (5.4.2-2)

圆形截面柱

N2=μfye'Ase'+frcπDtm−Ase'          (5.4.2-3)

矩形截面柱或正方形截面柱

N2=μfye'Ase'+frc2tmb+h−Ase'        (5.4.2-4)

正方形截面柱或加固成型圆形截面柱

N2=μfye'Ase'+frc3.14R2-bh- {A'se      (5.4.2-5)

N3=4μσrA                  (5.4.2-6)

N3=4μσrA                  (5.4.2-7)

式中  N——加固后构件轴向压力设计值；

N1——原柱未受约束作用时能承担的轴向压力设计值；

N2——加固层承担的轴向压力设计值；

N3——原柱混凝土因受加固层约束作用承担轴向压力设计值的提高值；

fc、Ac——原构件混凝土轴心抗压强度设计值、混凝土净截面面积，其中圆 形截面孔Ac=πd24−As'，正方形和矩形截面 Ac=bh−4−πr2−As'，（倒角后的面积)，当原柱纵筋配筋率不大于0.03时，可不扣除As'；

fy'、As'——原构件钢筋抗压强度设计值、原构件受压钢筋截面面积；

fye'、Ase'——纵向钢筋网的抗压强度设计值和横截面总面积；

fmc——活性粉末混凝土轴心抗压强度设计值；

D ——原柱横截面直径；

tm——实际采用的加固层厚度，一般为20〜30mm；

b ——原构件截面宽度；

h ——原构件截面高度；

R——矩形截面柱或方柱加固成圆柱后的半径；

σr——横向钢筋网的径向有效约束应力，可按本规程5.5.4条的规定确定；

A——原柱横截面面积；

r——倒角圆弧半径。

对轴心受压柱的加固，按上式算得的构件受压承载力设计值不应大于按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010算得的构件受压承载力设计值的1.3倍。此外，当遇到下列一种情况时，不应计入横向钢筋网的影响，即取N3=0。

1  当柱加固后长细比lD+2tm>12或lb+2tm>14时；

2  当横向钢筋网的体积配筋率ρw小于0.16%时。

5.4.3  径向有效约束率可按下列规定确定：

圆形截面柱及由矩形截面柱加固成的圆形截面柱

ke=AeAc=1                       (5.4.3-1)

矩形截面柱

ke=AeAc                       (5.4.3-2)

Ae=Ac−b−2r2+h−2r23               (5.4.3-3)

式中  Ae——混凝土有效约束面积；

Ac——加固前原柱混凝土净截面面积；

ke——径向有效约束率。

图5.4.3  有效约束率计算示意图

5.4.4  径向有效约束应力σr可按以下规定确定：

圆形截面柱

σr=14keψ0ψ1fyhρt                  (5.4.4-1)

正方形或矩形截面柱以及由此加固成的圆形截面柱

σr=12(b+h)keψ0ψ1fyhbρt               (5.4.4-2)

式中  ψ1——活性粉末混凝土横向约束影响系数；

fyh——横向钢筋网抗拉强度设计值；

As1——横向钢筋网的单肢截面面积；

ψ0——原柱混凝土强度影响系数，当fcu,k≤45MPa时，取 ψ0=2.0 ；

ρt——横向钢筋网体积配筋率，圆形截面柱ρt=4As1shD；正方形或矩形截面柱，ρt=2As1shbhb+h；由正方形或矩形截面柱加固成的圆形截面柱，ρt=2As1shR。

图5.4.4有效约束应力计算简图

5.4.5  被加固的矩形截面偏心受压柱的承载力应按下列公式计算(图)：

图5.4.5  偏心受压柱加固计算示意图

N=α1fccbx+α1frct2x+b+fy'As'+μfye'Ase'−fyAs−fyeAse                   (5.4.5-1)

M=Ne=α1fccbxh0−x2+fy'As'h0'−as'+μfye'Ase'h0

2α1frctxh0−x2+frctbh0−t2         (5.4.5-2)

e=ηei+h2−as                     (5.4.5-3)

ei=e0+ea                          (5.4.5-4)

η=1+11400eih0l0h2ξ1ξ2             (5.4.5-5)

ξ1=0.5fccAN                       (5.4.5-6)

ξ2=1.15−0.01l0h                    (5.4.5-7)

当x>xb或ξ>ξb时，应以σs和σsm分别替换fy和fye，且σs与σsm可分别按下列公式计算：

σs=ξ−β1ξb−β1fy                       (5.4.5-8)

σsm=ξ−β1ξb−β1fye                     (5.4.5-9)

式中  fcc——考虑约束效应的混凝土强度设计值，fcc=fc+4μσr，σr按本规程第5.5.4条的规定确定；

fye、Ase—— 分别为纵向钢筋网的抗拉强度设计值及其总面积；

fye' 、Ase'——分别为纵向钢筋网的抗拉强度设计值及其总面积；

σs——原构件纵向受拉钢筋或受压较小边钢筋的应力；

σsm——加固后钢筋网中纵向受拉钢筋或受压较小边纵向钢筋的应力；

l0——构件的计算长度，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》

GB 50010的规定确定；

x——等效受压区高度；

e——外加轴向压力作用点至纵向受拉钢筋合力作用点间的距离；

ei——初始偏心距；

e0——外加轴力对截面重心的偏心距，e0=MN；

ea——附加偏心距；

η ——偏心距增大系数；

ξ1——偏心受压构件的截面曲率修正系数，当ξ1>1.0时 取ξ1=1.0；

ξ2——构件的长细比对截面曲率的影响系数，当l0h<15时，取

ξ2=1.0；

A——原构件截面面积；

xb——原构件截面等效受压区界限高度；

ξ、ξb——原构件截面的相对受压区高度(ξ=xh0)与界限相对受压区高度；

β1——系数，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定值采用。

5.5剪切销钉增强加固界面计算

5.5.1  植有剪切销钉的活性粉末混凝土加固界面剪切承载力设计值Fds、可按下列公式计算：

Fds=k1k2fcAcm+nFb                 (5.5.1-1)

n=(Vcm12−k1k2fcAcm)Fb                 (5.5.1-2)

Fb=fbγbWxLb                    (5.5.1-3)

式中  Fds ——植有剪切销钉的加固界面单侧剪切承载力设计值；

Vcm1——加固后新增加的剪力；

fc ——原构件混凝土轴心抗压强度设计值；

k1——混凝土强度影响系数，取k1=0.04；

k2——界面销钉分布影响系数，加固界面上销钉均匀对称分布，k2=1.25；其余情况下，k2=1.00；剪切销钉沿梁高方向不少于4根，沿梁长方向剪切销钉的间距不大于150mm；

Acm——加固层与混凝土单侧接触面积，对于梁、柱端加固界面抗剪复核时可取Acm=h2（h为梁、柱截面高度）；

n ——单侧界面销钉根数；

Fb—— 单根销钉抗弯承载力；

γb—— 截面塑性发展系数，取γb=1.2；

Wx——单根销钉净截面抗弯模量；

f——钢材的抗弯强度设计值；

Lb——销钉的外露长度。

5.5.2  活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构宜采用四面加固，四面加固界面强度设计与计算应符合下列要求：

1  采用四面加固混凝土梁时，竖向钢筋网穿孔的间距应按下式计算：

sv'≤3.5α2γfyv'Asv'hm0Vcm1−0.14β2γfmct0h               (5.5.2-1)

γ=1−0.3V0kVu                    (5.5.2-2)

式中  sv'——竖向钢筋网穿孔的间距，当sv'＞250时，取sv'=250；

当sv'＜100mm时，取sv'=100mm。

Vu——原构件的抗剪承载力，按《混凝土结构设计规范》GB 50010的方法计算；

V0k——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的剪力；

Vcm1——加固后新增加的剪力；

fyv'——竖向加固筋的屈服强度；

Asv'——配置在同一截面内竖向加固钢筋的面积，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中箍筋面积的计算方法确定；

t0 ——加固层单侧的厚度；

α2——加固层钢筋抗剪承载力的影响系数，取α2=0.9；

β2——加固层活性粉末混凝土抗剪承载力的影响系数，取0.8；

γ——二次受力影响系数。

2  对集中荷载作用下的独梁，竖向钢筋网穿孔的间距应按下式计算：

sv'≤2.5α2γξλfyv'Asv'hm0Vcm1−0.4λ+1.5β2γfmct0h              (5.5.2-3)

式中  ξλ——剪跨比λ影响系数，当λ≥1.5时，ξλ=1；当λ≤1.5时，ξλ=λ1.5；

λ——计算截面的剪跨比，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的方法计算。

3  采用U型加固时，加固后构件承载力应满足下列要求：

Vfst=Kvh2fv+0.56ρsvfsy            (5.5.2-4)

式中  V——加固后梁斜截面受剪承载力；

Vfst——U型加固界限受剪承载力；

fv——结合面混凝土抗剪强度设计值，按表5. 2. 2取值；

ρsv——结合面剪切-摩擦钢筋配筋率ρsv=Aboth；

Abot——可靠的(钢筋不会被拔出)横贯结合面的剪切-摩擦钢筋的截面面积；

fsy——贯通结合面钢筋抗拉强度设计值；

Kv——贯通结合面剪切销钉工作可靠系数，一般取Kv=0.4；当有可靠的工程经验时，可取用经验值，但不得高于0.8。

表5. 5.2                 混凝土抗剪强度(N/mm2)

| 混凝土强度等级 |  | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗剪 | 标准值 | 1.70 | 2.10 | 2.50 | 2.85 | 3.20 | 3.50 | 3.80 |
| 强度 | 设计值 | 1.25 | 1.75 | 1.80 | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.80 |

4  底部加固钢筋网纵向钢筋截面面积应满足下列要求：

Asm＜Asm,max                      (5.5.2-5)

式中  Asm——钢筋网片中梁底纵向受拉钢筋截面积；

Asm,max——底面加固钢筋网最大截面积，Asm,max=0.4Mufymh0。

5.6裂缝宽度验算

5.6.1  采用活性粉末混凝土高强钢筋网加固的矩形和T形截面的钢筋混凝土轴心受拉和受弯构件中，按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度(mm),可按下列公式计算：

ωmax=acrσskEs1.9c+0.05deqρte           (5.6.1-1)

ψ=1.1−0.65fmtkρteσsk                   (5.6.1-2)

deq=nidi2nividi                      (5.6.1-3)

ρte=As0Ate                        (5.6.1-4)

As0=As+EsmEsh+0.5dh0Asm+0.68Asm1        (5.6.1-5)

σ=Mk0.87h0As0                    (5.6.1-6)

式中  acr——构件受力特征系数，对受弯构件取2.1，对轴心受拉构件取2.7；

ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数：当ψ<0.2时，取ψ=0.2；当ψ>1时，取ψ=1；对直接承受重复荷载的构件，取ψ=1；

frtk——活性粉末混凝土轴心抗拉强度标准值；

σsk——按荷载效应的标准组合计算的被加固钢筋混凝土构件中，加固用纵向受拉钢筋的应力；

Es ——原梁纵向钢筋弹性模量；

c ——加固用最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离（mm）当c<20时，取c=20；当c>65时，取c=65；

ρte——按加固后有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率；在最大裂缝宽度计算中，当ρte<0.01时，取ρte=0.01；

h——原梁梁高；

h0——原梁有效高度；

Ate——有效受拉混凝土截面面积，对轴心受拉构件加固后构件截面面积；

As0 ——加固后截面的换算钢筋面积；

deq ——受拉区纵向钢筋的等效直径（mm）；

Asm——钢筋网片中梁底纵向受拉钢筋的截面面积；

Asm1——钢筋网片中梁侧纵向加固钢筋的截面面积；

d——梁底纵向加固钢筋直径；

di——受拉区第i种纵向钢筋的公称直径（mm）；

ni——受拉区第i种纵向钢筋的根数；

vi——受拉区第i种纵向钢筋的相对粘结特性系数，对带肋钢筋取1.0。

5.6.2  在荷载效应的标准组合下，加固后钢筋混凝土构件受拉区加固用纵向钢筋的应力可按下列公式计算∶

1  轴心受拉构件

σsk=Nk−N0kAs0                  (5.6.2-1)

2  受弯构件

σsk=Mk−M0k0.87hm0As0                (5.6.2-2)

式中  Nk——按荷载效应的标准组合计算的加固后构件的轴向力；

N0k——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的轴向力；

As0——加固后截面的换算钢筋面积；

Mk——按荷载效应的标准组合计算的加固后构件的弯矩值；

M0k——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的弯矩；

hm0 ——加固后构件的截面有效高度。

5.7   受弯构件挠度计算

5.7.1  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固的钢筋混凝土受弯构件，其在正常使用极限状态下的挠度为原构件在实际静荷载作用下产生的挠度与构件加固后在新增荷载作用下产生的挠度之和。原构件在实际静荷载作用下产生的挠度，可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定计算。构件加固后在新增荷载作用下产生的挠度可根据本规程给出的加固后构件的刚度用结构力学方法计算。

在等截面构件中，可假定各同号弯矩区段内的刚度相等，并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时，该跨也可按等刚度构件进行计算，其构件刚度可取跨中最大弯矩截面的刚度。

5.7.2  加固后受弯构件的挠度应按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用影响的刚度B进行计算，所求得的挠度计算值不应超过现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的限值。

5.7.3  加固后矩形和T形截面受弯构件的刚度，可按下式计算：

B=Mk−MokMq−Mokθ−1+Mk−MokB's             (5.7.3-1)

式中  B ——加固后矩形和T形截面受弯构件的刚度；

Mk——按荷载效应的标准组合计算的加固构件的弯矩，取计算区段内的最大弯矩值；

Mq——按荷载效应的准永久组合计算的弯矩，取计算区内的最大弯矩值；

Mok——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的弯矩，取计算区段内的最大弯矩值；

B's——荷载效应的标准组合作用下加固后构件的短期刚度，按本规程第的公式计算；

θ——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数，当ρ'=0时，取θ=2；当ρ'=ρ时，取θ=1.6；当ρ'为中间数值时，θ按线性内插法取用；

5.7.4  加固后受弯构件的短期刚度可按下列公式计算：

B's=λ'EsA'sh201.15ψ+0.2+6aEρ1+3.5γ'f             (5.7.4-1)

ρ=A'sbIho                          (5.7.4-2)

aE=EsEc                          (5.7.4-3)

式中  Es——原梁钢筋弹性模量；

Ec——原梁混凝土弹性模量；

b1——加固后梁的截面宽度；

λ'——加固梁截面刚度折减系数，按表5.7.4的规定采用。

表5.7.4          加固梁截面刚度折减系数

| M0/Mu | 20% | 30% | 50% | 80% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| λ' | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

注：λ'为加固时梁承受的初始弯矩，M0为原梁极限弯矩。M0/Mu为其他值时的取值按线性插值法计算。

6构造规定

6.1 一般规定

6.1.1  加固层新增钢筋网片之间的连接可采用焊接或绑扎搭接，当加固构件承受动力疲劳荷载或需要考虑地震作用组合时应采用焊接。

6.1.2  新增纵向钢筋、新增箍筋与原构件钢筋的连接应采用焊接。

6.1.3  加固新增纵向受拉钢筋的接头面积百分率应不大于50%。

6.1.4  加固层新增钢筋的布置方式和位置应符合设计要求，当设计无特殊说明时，尚应符合下列规定：

1  T形截面构件，翼缘端部、腹板角部应布置纵向钢筋；

2  矩形截面角部应布置纵向钢筋；

3  对楼板加固时，板面钢筋网应双向布置，钢筋网间距不宜大于250mm，钢筋直径不应小于8mm；

4  被加固构件截面的腹板或翼缘高度大于或等于450mm时，纵向钢筋的布置位置除应满足上述规定外，沿高度方向每隔200mm应设置一根纵向钢筋；

5  同一加固平面布置的纵向受拉钢筋不宜超过二排，相邻两根纵向钢筋之间净距不宜小于30mm。

6.1.5  当加固后的受弯构件拟承受的剪力设计值V≤0.1bhofc时，可采用三面U形的活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固，但必须按本规程第5.2.1条复核构件端部加固界面剪切承载力；当加固后的受弯构件拟承受的剪力设计值V>0.1bhofc时，应釆用四面环套形式的活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固，且钢筋网搭接处应采用焊接。

6.1.6  当采用冷加工钢筋制作钢筋网时，不宜采用电焊、氧焊等热加工焊接。

6.1.7  承受动力疲劳荷载的加固构件，钢筋网不应采用绑扎或焊接冷加工钢筋。

6.1.8  采用活性粉末混凝土加固结构时，新增纵向钢筋和箍筋应形成附着于原构件表面的稳定骨架，钢筋网直径不应小于8mm，钢筋网片间距不应大于250mm。

6.1.9  被加固构件表面应布置剪切销钉以增强加固界面的粘结强度和抗剪强度，剪切销钉应釆用热轧变形钢筋，销钉直径不应小于6mm。销钉植入的位置宜均匀布置成梅花形。其间距不应大于钢筋网同方向间距的3倍。

6.1.10  剪切销钉端部应制作成180°弯钩或90°直钩。应采用焊接方式将销钉与钢筋网连接，并应确保销钉末端将钢筋网牢固扣紧在原构件表面。

6.1.11  剪切销钉的分布间距不应小于销钉植入深度的两倍，销钉与试件边缘的距离不应小于60mm。

6.1.12  剪切销钉植入深度应符合下列要求：

1  植入深度不应小于5d（d为销钉直径），且净埋深不应小于40mm。

2  仰面加固时，剪切销钉植入深度应不小于8d。

6.1.13  加固混凝土结构时，活性粉末混凝土加固层厚度宜为25〜45mm。加固层中钢筋的活性粉末混凝土最小保护层厚度应同时满足以下要求：

1  不应小于钢筋网公称直径；

2  应满足表6.1.13的规定。

表6.1.13             钢筋网的活性粉末混凝土保护层最小厚度

| 环境类别 | 一 | 二a | 二b | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护层厚度 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |

6.1.14  考虑地震作用组合的钢结构、构件，非加密区的箍筋体积配筋率不宜小于加密区的一半，箍筋间距不应大于加密区箍筋间距的2倍。一、二级抗震等级，箍筋间距尚不应大于10倍纵向钢筋直径；三、四级抗震等级，箍筋间距尚不应大于15倍纵向钢筋直径。

6.1.15  对于轴心受压柱的加固，当柱加固后长细比是1d+2tm>12或1d+2tm>14时，计算加固柱的承载力及进行加固施工时不应考虑横向钢筋网的影响，即取σr=0。

6.1.16  当将轴心受压的方柱或矩形截面柱加固成圆柱时，应先将四棱角的混凝土保护层全部凿掉，且呈圆弧状。

6.1.17  纵向、横向钢筋网宜采用同种类型、同规格的钢筋。纵向钢筋网间距SL不宜小于横向钢筋网间距SL，也不宜过大，可取ST≤SL≤4ST。

6.2 连接节点

6.2.1  节点部位采用活性粉末混凝土薄层加固时，新增箍筋应采用封闭箍筋。箍筋末端应采用搭接焊缝固定，搭接长度不应小于10倍箍筋直径。

6.2.2  节点部位加固层新增箍筋应加密布置，加密区长度不应小于500mm，加密区箍筋间距不应大于100mm。

6.2.3  钢筋混凝土框架节点处的梁、柱表面活性粉末混凝土钢筋网的钢筋宜植入端部梁柱，纵向钢筋应穿过楼板并锚固。不被梁阻隔的柱角处钢筋网可穿过楼板。

6.2.4  为了避免加固层剥离破坏，在柱加固层的上、下端节点的1.5h或1.5d柱高范围内，横向钢筋网间距应加密，可取柱跨中间距的一半。

6.2.5  节点部位活性粉末混凝土应通过所支圆模的侧孔灌入，对于圆柱或由方柱和矩形截面柱加固成的圆柱，其圆形加固层的横向钢筋网可螺旋式布置。

6.2.6  当柱截面宽度小于400mm时，节点处的梁、柱表面活性粉末混凝土高强钢筋网的钢筋可弯折锚固于端部的柱、梁表面加固层内，并用梁、柱端加密箍筋约束弯折的纵向钢筋。

6.2.7  端部有柱的钢筋混凝土剪力墙或端部有梁的楼板两面加固时，其构造应符合图6.2.7-1所示的构造要求；端部无柱的构造要求应符合图6.2.7-1所示。

图6.2.7-1  双面加固端部构造

图6.2.7-2  单面加固端部构造

7  施工规定

7.1 一般规定

7.1.1  采用活性粉末混凝土高强钢筋网加固混凝土结构施工前，应制订详细的施工技术方案，并采取有效的安全措施。

7.1.2  采用活性粉末混凝土高强钢筋网加固混凝土结构工程的施工，应按下列步骤程序进行：

1  卸除荷载，设置支撑；

2  清理、修整原结构、构件；

3  界面处理；

4  植入剪切销钉；

5  钢筋安装；

6  浇筑、弹涂或抹压活性粉末混凝土薄层；

7  养护。

7.1.3  采用焊接作业时，加固施工现场环境条件应满足下列要求：

1  雨雪天气时，不应露天进行焊接作业；

2  施工现场风力大于4级时焊接作业区应有防风措施，风力大于6级时应停止焊接作业。

7.1.4  加固施工前应充分卸除荷载，被加固构件卸除的荷载值、卸载点位置、卸载顺序应符合设计规定及施工技术方案要求。卸载过程中的力值可采用千斤顶及配套的压力表进行测读，卸载点的位移可采用百分表量测。卸载过程中采用的压力表、百分表精度不应低于1.5级。

7.1.5  荷载卸除后应及时进行临时支撑，设置的临时支撑结构应满足承载力和变形的要求。应确保临时支撑形成的结构体系传力途径明确，且不影响相邻结构构件的受力性能。

7.1.6  加固施工过程中应进行实时监控，当监测结果表明结构构件的内力或变形出现异常突增时应立即停止施工，并采取可靠的处理措施。

7.1.7  加固施工过程应保证足够的作业空间，并设置可靠的防护措施。施工时应防止对原构件、相邻结构和构件造成损伤。

7.2 界面处理

7.2.1  界面处理前应对原结构构件加固部位进行表面清理和修整，并对混凝土表面裂缝破损等缺陷进行修复。

7.2.2  表面清理时应先清理装饰层和疏松、剥落、腐蚀等劣化混凝土，不易清理的部位可用砂轮机打磨大面，或采用高压水射流和高压气枪去除浮灰、油污、泥沙。

7.2.3  表面清理完成后应及时对混凝土表面作凿毛处理，直至露出完整坚实的混凝土新面和骨料。

7.2.4  凿毛后应在原构件表面形成交叉条带状沟槽或梅花状点坑。条带状沟槽宽度宜为15mm~25mm、深度宜为5mm~10mm、相邻沟槽的平行间距不宜大于100mm；梅花状点坑直径宜为10mm~20mm、深度宜为5mm~10mm、相邻点的间距不宜大于100mm。

7.2.5  凿毛后应采用高压水射流或高压气枪冲净混凝土基层表面，并应保持干燥和清洁。

7.2.6  当采用界面剂进行界面处理时，应按照产品说明书和设计文件要求进行施工，涂刷完成后应对界面粘结质量进行现场检验以确保粘结强度。

7.3 植入剪切销钉

7.3.1  制作剪切销钉时，销钉的直径、长度、形状、钢筋品种、性能应符合设计要求和现行国家标准的规定，并应符合下列要求：

1 销钉直径允许偏差为±1mm；

2 销钉长度允许偏差为±5mm。

7.3.2  钻孔时应确保沿着与混凝土表面垂直的钻入，钻孔直径和深度应符合下列要求：

1 钻孔深度允许偏差为+5mm；

2 钻孔直径允许偏差为-2mm~+4mm；

3 钻孔垂直度允许偏差为5°。

7.3.3  钻孔后应及时清除孔洞内的粉尘、碎屑，以确保植筋质量。清孔时可采用吹成球或高压气枪吹净，亦可采用蘸酒精或丙酮的棉球清理。

7.3.4  剪切销钉植入位置、外露长度均应满足设计规定，并应符合下列要求：

1 销钉位置允许偏差为±10mm；

2 销钉外露长度允许偏差为±5mm。

7.3.5  结构胶粘剂固化后进行下一道工序前应进行现场拉拔试验，确保植筋质量满足设计要求和现行国家标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的规定。

7.4 钢筋网安装

7.4.1  钢筋网的品种、性能应符合设计和相关现行国家标准的规定。

7.4.2  钢筋安装前，应复查钢筋锚固区及其两端以外各50mm范围内的清理质量。如有新锈或新粘尘土、油污，应重新清理干净。

7.4.3  钢筋安装前应按设计和施工技术方案完成钢筋加工和标记定位，安装时的顺序宜按下列步骤进行：

1  植入销钉；

2  安装纵向钢筋，并与销钉绑扎或点焊固定；

3  制作和安装环向箍筋；

4  连接纵向钢筋和箍筋，形成钢筋网片；

5  将钢筋网片与销钉连接。

7.4.4  钢筋的绑扎应牢固，确保新增钢筋形成稳固的钢筋笼或钢筋网片。钢筋采用焊接连接时，各处焊缝应均匀，焊波应均匀，无虚焊、漏焊，焊接点和焊缝质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。

7.4.5  钢筋安装完成后应进行检查确认记录，钢筋网的数量、直径、位置应满足设计和构造要求。已安装钢筋网应进行覆盖保护，防止新沾染油污粉尘。

7.5 浇筑、抹压和弹涂活性粉末混凝土

7.5.1  活性粉末混凝土施工的环境条件应符合现行国家标准《活性粉末混凝土》GB/T31387的规定，浇筑、抹压和弹涂时的温度宜为5℃以上。

7.5.2  活性粉末混凝土的搅拌应采用强制式搅拌机，搅拌前应将搅拌机内积水排尽擦干。

7.5.3  当采用骨料、钢纤维、水泥、矿物掺和料现场制备活性粉末混凝土时，投料顺序应符合下列规定：

1  依次投入骨料、钢纤维，干拌2min；

2  投入水泥，干拌1min；

3  投入矿物掺和料，干拌1min；

4  加水和外加剂，搅拌5min。

7.5.4  多组分现场制备的活性粉末混凝土，原材料的计量允许偏差限值应符合《活性粉末混凝土》GB/T31387的规定。

7.5.5  采用成品干混料、液剂现场制备活性粉末混凝土时，应按照产品使用说明书的要求将液剂兑水稀释后再投料搅拌，加水后搅拌时间不宜少于5min。

7.5.6  活性粉末混凝土施工时应确保每一段、每一层均连续进行。当构件作业面尺寸大于600mm时应分段、按单一方向依次连续施工。相邻施工段和分层之间衔接的时间不应超过2小时，并应保持表面湿润，不应出现层间冷缝。

7.5.7  材料浇筑进入模板后应立即用橡皮锤连续轻击，确保活性粉末混凝土密实。梁柱构件模板上方应设置漏斗口，浇筑至漏斗口并达到初凝后应及时清理漏斗口余料。

7.5.8  人工抹压活性粉末混凝土应分层分次进行，第一次抹压活性粉末混凝土宜将加固层钢筋与原构件表面之间空隙覆盖，后续每层抹压厚度不应超过10mm，抹压每层材料应在上一次抹压的材料初凝后进行。

7.5.9  弹涂活性粉末混凝土应采用专门的机械设备。正式弹涂前应进行试运行，调节主机间隔时间、增压泵压力，直至出料均匀弹出且不至大量崩落。单次弹涂出的材料涂布范围直径不应超过300mm。弹涂至被加固构件表面的活性粉末混凝土应在材料初凝前及时抹压平整。

7.5.10  在结构构件底部仰面施工宜采用弹涂施工，弹涂时宜采用间隔选取弹涂点。第一次弹涂时均匀分散地布置弹涂点，相邻弹涂点之间的距离不宜小于300mm。相邻弹涂部位的活性粉末混凝土初凝后，方可在两相邻点之间的间隔部位进行下一次弹涂施工。

7.6 养护

7.6.1  养护的程序、养护时间应结合原材料组分、设计强度等级、现场条件进行，并应满足设计和产品使用说明书的规定。

7.6.2  活性粉末混凝土加固薄层可采用喷淋养护或覆膜养护。

7.6.3  喷雾养护系统宜具备调节水雾温度的装置，并应根据被加固结构构件类型和现场实际条件确定喷嘴数量。

7.6.4  覆膜养护宜采用透明薄膜包覆，相邻两层薄膜之间搭接宽度不应小于200mm，包覆区域端部应密封。

7.6.5  养护温度不应低于10℃。

8  检验和验收

8.1 一般规定

8.1.1  活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构工程的检验和验收内容应包括界面分项工程、钢筋分项工程、活性粉末混凝土分项工程。每一分项工程质量的检验和验收应分为主控项目和一般项目。

8.1.2  对活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构工程进行检验和验收时，除满足本节规定外，尚应符合设计和现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550的规定。每一分项工程可按其施工过程控制和施工质量验收的需要划分为若干个检验批。

8.1.3  检验批的质量检验，应根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的抽样原则所规定的抽样方案执行。检验批合格质量标准应符合下列规定：

1  主控项目的质量经抽样检验合格；

2  一般项目的质量经抽样检验合格；

3  当采用计数检验时，除本规范另有专门规定外，其抽检的合格点率应不低于80%，且不得有严重缺陷；

4  具有完整的施工操作依据、质量检查记录及质量证明文件。

8.1.4  分项工程的质量验收，应在其所含检验批均验收合格的基础上，对各检验批中每项质量验收记录及其合格证明文件进行检查。分项工程合格质量标准应符合下列规定：

1  分项工程所含的各检验批，其质量均符合本规范的合格质量规定；

2  分项工程所含的各检验批，其质量验收记录和有关证明文件完整。

8.2 界面分项工程

（Ⅰ）主控项目

8.2.1  对原构件进行清理和修整后，装饰层应剔凿干净，基层表面不应有浮浆、油污、粉尘。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察及触摸。

8.2.2  界面剂进场后，应检查产品说明书和出厂合格证明文件。涂刷界面剂时应先进行试涂以确保涂刷质量，界面剂达到表干状态后应及时检查无漏刷或剥落。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察及触摸。

8.2.3  原构件混凝土表面凿毛糙化处理后应形成交叉条带状沟槽或梅花状点坑，直至露出完整坚实的混凝土新面和骨料。沟槽的宽度、深度、平行间距，以及点坑的直径、深度、间距应符合设计和本规程规定。

检查数量：全数检查，每一加固面抽检3处面积为300mm×300mm的范围。

检验方法：钢直尺、游标卡尺、塞尺量测。

8.2.4  植入剪切销钉时钻孔的数量、成孔直径、深度、清理质量应符合设计要求。

检查数量：同一检验批抽检数量不少于15个。

检验方法：钢直尺、游标卡尺、塞尺量测。

8.2.5  植入剪切销钉且结构胶粘剂固化后，应对植筋质量进行检查，销钉植入混凝土中的数量、间距、锚固强度应符合设计要求。

检查数量：同一检验批抽检数量不少于15个。

检验方法：参照现行国家标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145进行。

8.2.6  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固施工完成后，应对界面粘结质量进行检查。锤击检测判定为空鼓结合不良的测点数不应超过总测点数的10%，且不应集中出现在主要受力部位。

检查数量：每一界面，每隔300~500mm布置一个测点。

检验方法：锤击检测。

（Ⅱ）一般项目

8.2.7  清理和修整后原构件表面应无疏松劣化混凝土或尺寸大于20mm的缺棱。

检查数量：全数检查。

检验方法：小锤轻击，裂缝观测仪、放大镜、塞尺量测。

8.2.8  原构件表面裂缝应按照《房屋裂缝检测与处理技术规程》CECS369的规定进行封闭处理。

检查数量：全数检查。

检验方法：目测、放大镜观察。

8.3 钢筋分项工程

（Ⅰ）主控项目

8.3.1  活性粉末混凝土薄层施工前，应对下列项目的钢筋隐蔽工程进行验收：

1 钢筋网的品种、规格、位置；

2 剪切销钉规格、数量、位置；

3 钢筋网的连接方式、接头位置。

8.3.2  钢筋的品种、规格、强度等级应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查出厂合格证明文件、验收资料、复验报告。

8.3.3  加固用的钢筋，其品种、规格、性能等应符合设计要求，钢筋原材料的力学性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2和《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1的规定。

检查数量：按进场的批次和产品复验抽样规定确定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

8.3.4  加固用的焊接材料，其品种、规格、型号和性能应符合现行国家产品标准和设计要求。焊接材料进场时应按现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117、《低合金钢焊条》GB/T 5118等的要求进行见证取样复验。复验不合格的焊接材料不得使用。

检查数量：应按产品复验抽样规定执行。

检查方法：检查产品合格证、中文标志及出厂检验报告和进场复验报告。

8.3.5  加固用纵向钢筋下料长度允许偏差不宜大于±5mm，箍筋下料长度允许偏差不宜大于±3mm，钢筋网下料长度允许偏差不宜大于±5mm。

检查数量：抽取10%，且不应少于3个。

检验方法：钢卷尺量测。

8.3.6  钢筋网片的钢筋间距应符合设计要求；钢筋网片间的搭接宽度不应小于100mm；钢筋网片与原构件表面的净距应取5mm，且仅允许有1mm正偏差，不得有负偏差。

检查数量：每检验批抽查10%，且不应少于5处。

检验方法：钢尺量测。

（Ⅱ）一般项目

8.3.7  钢筋的连接固定应牢固无松动，连接点应无明显孔隙。

检查数量：每检验批抽查10%，且不应少于5处。

检验方法：目测，小锤轻击。

8.3.8  钢筋连接点的焊接完成后，应将焊渣和飞溅物清理干净。

检查数量：每一检验批同类构件随机抽取10%，且不少于3件。

检验方法：观察，使用放大镜、钢尺检查。

8.3.9  加固用钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污以及锈蚀。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.3.10  焊条应无焊芯锈蚀、药皮脱落等影响焊条质量的损伤和缺陷。

检查数量：按使用量1%，且不少于10包抽查。当少于10包时全数检查。

检验方法：观察，检查出厂合格证明文件。

8.4 活性粉末混凝土分项工程

（Ⅰ）主控项目

8.4.1  采用多组分原材料现场配置活性粉末混凝土时，进场的钢纤维、外加剂、水泥等原材料产品合格证明文件完整，尚应对各组分种类、规格、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查。

检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一批号且同一次进场的活性粉末混凝土，以10t为一批（不足10t，按10t计），每批见证取样不应少于一次。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

8.4.2  多组分现场制备的活性粉末混凝土在正式施工前应进行试配，试配、配合比调整应符合下列规定：

1  试配时应采用工程实际使用的原材料组分，每盘试配料的最小搅拌量不宜小于15L；

2  试配时拌合物的工作性能不满足要求时，应在水胶比不变、胶凝材料用量和外加剂用量合理的原则下，调整胶凝材料用量和外加剂用量或不同粒级石英砂的体积分数，直至符合要求。

检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一批号，每批设计的试验配合比数量不应少于3种。

检验方法：根据试配结果提出活性粉末混凝土强度试验用的基准配合比。具体参照《活性粉末混凝土》GB/T31387的规定进行检验。

8.4.3  成品活性粉末混凝土干混料进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查。

检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一批号且同一次进场的活性粉末混凝土，以10t为一批（不足10t，按10t计），每批见证取样不应少于一次。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

8.4.4  活性粉末混凝土施工时，应制作同条件养护试件进行抗压强度试验，试件应在浇筑地点随机取样制作。试验方法应按照《活性粉末混凝土》GB/T 31387的规定进行。

检查数量：每50m3检验一次。批量不到50m3的，按50m3计算。每班次应至少检验一次，每次检验应至少留置两组试件。

检验方法：检查施工记录及试件强度试验报告。

8.4.5  活性粉末混凝土施工时应均匀连续浇筑，施工缝的留置和处置应按设计要求和施工技术方案执行。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

8.4.6  活性粉末混凝土施工完毕后及时按产品说明书和施工技术方案进行养护。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，记录时间和温度，检查施工记录。

8.4.7  活性粉末混凝土成型后应对构件的尺寸偏差进行检查，其成型后截面允许偏差应符合表8.4.7的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：按照表8.4.7检查和评定。

表8.4.7                        尺寸偏差限值

| 项 目 | 允许偏差 mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 加固层厚度 | +3 | 探针或钻孔、钻孔检查 |
| 表面平整度 | 8 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 保护层厚度 | -3，+5 | 保护层探测仪检查 |

8.4.8  活性粉末混凝土施工后不应有严重外观缺陷。对已经出现的严重缺陷，应按照监理、业主和设计单位共同认可的施工单位进行技术处理方案，实施后应重新检查、验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、测量或超声法检测，并检查技术处理方案和返修记录。

表8.4.8                 活性粉末混凝土外观缺陷

| 名 称 | 现 象 | 严 重 缺 陷 |
| --- | --- | --- |
| 露 筋 | 构件内钢筋未被包裹而外露 | 发生在纵向受力钢筋中 |
| 蜂 窝 | 表面缺少胶凝材料导致钢筋和钢结构外露 | 出现在构件主要受力部位 |
| 孔 洞 | 孔洞深度和长度均超过保护层厚度 | 发生在构件主要受力部位 |
| 夹杂异物 | 夹有异物且深度超过保护层厚度 | 出现在构件主要受力部位 |
| 内部疏松 或剥离 | 局部不密实或剥离 | 发生在构件主要受力部位 |
| 加固层表面出现裂缝 | 缝隙从表面延伸至其内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位 缺陷 | 构件连接处有缺陷，连接钢筋、连接件、后锚固件有松动 | 连接部位有松动，或有影响结构传力性能的缺陷 |

（Ⅱ）一般项目

8.4.9  拌制活性粉末混凝土应采用饮用水或水质符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63规定的天然洁净水。

检查数量：同一水源检查不应少于一次。

检验方法：送独立检测机构化验。

8.4.10  活性粉末混凝土施工后不宜有一般缺陷。若发现有麻面、缺棱、掉角、棱角不直、翘曲不平等一般缺陷，应经返修后重新验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，量测，并检查技术处理方案和返修记录。

表8.4.10                    活性粉末混凝土外观缺陷

| 名 称 | 现 象 | 一 般 缺 陷 |
| --- | --- | --- |
| 露 筋 | 构件内钢筋未被包裹而外露 | 发生在其他钢筋中，且外露不多 |
| 蜂 窝 | 表面缺少胶凝材料导致钢筋和钢结构外露 | 出现在其他部位，且范围小 |
| 孔 洞 | 孔洞深度和长度均超过保护层厚度 | 发生在其他部位，且为小孔洞 |
| 夹杂异物 | 夹有异物且深度超过保护层厚度 | 出现在其他部位 |
| 内部疏松 或剥离 | 局部不密实或剥离 | 发生在其他部位，且范围小 |
| 加固层表面出现裂缝 | 缝隙从表面延伸至其内部 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位 缺陷 | 构件连接处有缺陷，连接钢筋、连接件、后锚固件有松动 | 连接部位有尚不影响结构传力性能的缺陷 |

附录A  超声法检测加固薄层界面结合质量

A.0.1  活性粉末混凝土高强钢筋网加固薄层界面结合质量可采用锤击法和超声法检测。

A.0.2  当采用超声法检测时，检测仪器和设备除应满足相关检测技术标准的要求外，尚应满足下列规定：

1  超声波检测仪应具有波形清晰、显示稳定的示波装置；

2  声时最小分度应为0.1；

3  超声波检测仪应具有最小分度为ldB的衰减系统；

4  接收放大器频响范围应为10～500kHz，总增益不应小于80dB，

5  在信噪比为3：1时接收灵敏度不应大于50；

6  电源电压波动范围应在标称值±10％的情况下能正常工作。

7  厚度振动式换能器的频率宜采用20～250kHz；

8  当接收信号较弱时应选用带前置放大器的接收换能器，换能器的实测主

频与标称频率相差应不大于±l0％。

A.0.3  测试前应进行声时计量检验，检验时应按“时一距"法测量空气声速的实测值，并与按公式(A.0.3)计算的空气声速标准值比较，二者的相对误差不大于±0.5％。

（A.0.3）

式中—温度为度的空气声速(m/s)；

—被测空气的温度(℃)。

A.0.4  测试时活性粉末混凝土的声时值应按下式计算：

（A.0.4）

式中—第i点混凝土声时值()；

—第i点测读声时值()；

、—声时初读数()；

A.0.5  加固层结合而面质量检测可采用对测法和斜测法，如图A.0.5所示。布置测点时，各对T-R1(声波传播不经过的结合面)和T-R2(声波传播经过的结合面)换能器连线的倾斜角测距应相等。测点的间距宜为100～300mm。

A.0.6  按布置好的测点分别测出各点的声时、波幅和主频值，可按照现行国家标准《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21的方法进行结合面质量判定。

（a）斜测法                              （b）对测法

图A.0.5  加固层结合面质量检测示意图

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下；

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用采用“可”；

反面词采用采用“不可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068

《工程结构可靠性设计统一标准》GB50013

《活性粉末混凝土》GB/T31387

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728

《混凝土结构加固设计规范》GB50367

《混凝土结构设计规范》GB50010

《建筑抗震设计规范》GB50011

《建筑结构荷载规范》GB50009

《纤维混凝土结构技术规程》CECS38

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145

《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21

中国工程建设协会标准

活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构技术规程

CECS xxx：

条文说明

目  次

1   总  则

2   术语和符号

2.1  术语

2.2  符号

3   基本规定

4   加固材料

4.1  活性粉末混凝土

4.2  钢筋及焊接材料

4.3  界面剂

4.3  结构胶粘剂

5   计算规定

5.1  一般规定

5.2  正截面受弯承载力计算

5.3  正截面受压承载力计算

5.4  斜截面承载力计算

5.5  裂缝宽度验算

5.6  受弯构件挠度计算

6   构造规定

6.1  一般规定

6.2  连接节点

7   施工规定

7.1  一般规定

7.2  界面处理

7.3  植入剪切销钉

7.3  钢筋网安装

7.4  浇筑、弹涂和抹压活性粉末混凝土

7.5  养护

8   检验和验收

8.1  一般规定

8.2  界面分项工程

8.3  钢筋分项工程

8.4  活性粉末混凝土分项工程

附录A  超声法检测加固薄层界面结合质量

本规程用词说明

应用标准名录

附：条文说明

1  总  则

- 1.1.1  混凝土结构是工程建设领域量大面广的一类结构形式，目前针对混凝土结构进行的加固工程也数量众多。本规程采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构的目标是在不显著改变结构构件外形和占用使用空间的前提下，大幅度提高混凝土结构构件承载力，同时能较大幅度提高刚度和延性。国内外已有的研究成果和工程应用实践已经证明，活性粉末混凝土高强钢筋网薄层可以综合解决承载力、刚度、耐久性、防腐蚀和防火等技术问题，该加固方法技术可靠。活性粉末混凝土和高强钢筋网薄层对承载力贡献优越，较薄的加固层厚度就能起到显著的加固效果，经济方便且低碳环保。

- 1.1.2  本条给出了本规程的适用范围。目前混凝土结构在工业建筑与民用建筑中占据的数量最大，包括高层住宅、现浇框架结构厂房、异形和大跨度结构、超高层建筑、装配式混凝土结构、以及水塔、烟囱、筒仓等等。对这些建（构）筑物采用外包活性粉末混凝土高强钢筋网薄层进行加固时，无论是承载力和刚度的加固、抗震性能加固、耐久性、耐腐蚀性与防火性能的加固，以及缺陷修缮，本规程均可适用。检测鉴定后确认采取该方法加固时，其加固设计、加固施工、加固质量检验验收环节，亦均可采用本规程中相应章节的内容。同时，当技术条件符合本规程所引用现行国家标准的适用范围时，相应标准的条文和规定同样适用。

1.1.3  根据《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292等规范的规定，在对建筑结构进行改造和加固前，应对结构进行检测和检查，对重点部位提出专门的处理方案。因此，本条规定对拟加固的工业与民用建筑和构筑物的混凝土结构进行加固前，应进行检测和鉴定。以便在加固前对被加固对象作全面了解和评估，混凝土结构的检测内容主要包括结构布置情况、原构件混凝土强度、截面尺寸、钢筋配置情况、连接和构造措施、外观质量表面缺陷情况等。通过对以上内容进行检测和调查，再结合现行国家标准进行验算分析，才能根据加固目的有针对性地提出加固改造方案。对民用建筑和工业建筑，有需要时可分别按照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292和《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144进行结构鉴定，以便明确结构安全性状态。对有抗震要求的建筑结构，还要按照《建筑抗震鉴定标准》GB50023进行抗震鉴定，从而确保抗震加固的可靠性。

1.1.4  本条规定了采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构技术应符合的其他标准规定，具体包括涉及、施工、检验及验收的相关标准。

2  术语和符号

2.1  术    语

编写本章术语时，主要考虑了现行国家标《活性粉末混凝土》GB/T31387、《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728、《混凝土结构加固设计规范》GB50367、《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011、、《纤维混凝土结构技术规程》CECS38、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550等规定。

本章术语中的“薄层加固”是指厚度为15mm~45mm的加固层，薄层厚度的确定主要是基于施工便利性的考虑。以双向配置直径10mm的钢筋网片，并采用6mm销钉弯钩固定，预留15mm的最最小保护层厚度，此时仍能基本保证活性粉末混凝土浇筑作业施工空间，利用其重度自留密实。厚度太大时，外包后构件形成软弱夹芯，易导致加固层高强度无法充分发挥，影响整体承载。

2.2  符    号

简洁统一的符号对使用和推广本规程的设计和施工方法有重要作用，因此在符号中统一了各种公式要素的表示方法。一些基本符号考虑了与现行国家标《活性粉末混凝土》GB/T31387、《混凝土结构加固设计规范》GB50367、《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011的统一。

3  基 本 规 定

3.1 一般规定

3.1.1  全面了解工程相关情况是加固项目开始前的重要准备工作，实时事前调查和收集资料是其中的主要内容。了解结构或构件的类型、部位有助于全面分析被加固对象的受力特点，以及整个传力体系的稳定性。加固目的和加固范围牵涉到所采用的加固方法和加固工程量，在划定范围内有针对性地加固才能保证经济性。检测鉴定报告是对原结构和构件现状检测与评定的重要资料，加固设计和施工必须根据检测鉴定报告结果进行。需要注意的是，检测鉴定报告中提出的建议和参考方案内容，都只能作为参考资料，不是施工依据。任何加固行为都应有正式的加固设计文件，并按照设计文件和相关国家规范进行。

3.1.2  合理确定加固范围不仅关系到加固工程造价，而且对相邻结构和构件的受力特性产生相应影响，因此本条规定了加固范围和加固后安全等级的确定方式。进行加固设计时，首先应确认被加固构件或节点所处地位、其受力有何特点、破坏后有何后果、是否对相邻构件和节点产生连锁效应等等。同时特别应考虑结构整体受力状态，对某个部位一味地加强和加固，可能反而影响整个结构的静力学和动力学特性，加固后的内力重分布也可能导致其他部位的薄弱区域出现，在加固设计时应对此类情形充分验算和论证。

3.1.3  新增加固层与原结构构件共同工作是实现加固效果的基础。国内外研究人员对活性粉末混凝土与混凝土界面粘结性能作了大量研究，分析了界面粘结机理和破坏模式，一些研究者对不同类型界面的试件进行了抗剪强度和抗滑移试验，同时还研究了提高界面承载力的措施和方法。

编制组所进行的大量足尺构件的力学性能试验研究结果表明，通过界面凿毛和糙化处理、涂刷界面剂、设置剪切销钉等措施，完全可以保证加固层与原构件的可靠连接能有效防止发生剥离破坏，充分发挥活性粉末混凝土的强度、延性和韧性。因此在加固设计和施工时，必须确保两者形成整体共同工作。

3.1.4  为了确保加固施工过程中的安全，提出本条的规定。被加固结构构件往往自身即存在一定缺陷和隐患，无法满足原设计使用和承载需求，因此，在加固前尽量卸除荷载，局部解除被加固结构构件的危险状态。在加固过程中，施工荷载和扰动可能对原结构构件产生不利影响，必须设置安全可靠的防护和支顶措施。

一些建筑物应特别注意施工中的安全防护和安全预警。安全防护包括支护体系和工作平台。支护体系是对被加固结构构件、作业区域所设置的支撑和防护，确保人身和财产安全。工作平台应是专门搭设的便于作业人员施工操作的稳固结构支架。

施工过程的实时监控是一项技术成熟的安全措施，特别是随着互联网和云存储功能的引入，可以实现全天候实时在线监测预警。在结构构件上布置监测点应选择应力和变形显著且敏感的部位，传感器和测试装置应轻巧简便，并由专门的技术人员对测试数据进行采集分析。

3.1.5  加固工程中，除被加固结构构件外，其余构件通常在未进行加固前已服役一段时间，考虑到这些未进行加固构件已在所处环境中负载一段时间，因此考虑加固后设计使用年限时，不应超过原结构设计使用年限，从而确保所有构件不超期服役。达到设计使用年先后，若继续使用，应进行相应的检测鉴定和评估，重新确定后续使用年限。

3.1.6~3.1.7  活性粉末混凝土具有优良的耐久性，对裂缝的抑制效果出色，能对混凝土结构能起到很好的防护。特别是在濒海建筑物、工业腐蚀或高温条件、、干湿交替和潮湿环境下，需要定期检查其耐久性。因此本条规定了采用活性粉末混凝土加固混凝土结构的建议检查周期，第一次检查的时间间隔不宜超过10年。每次检查后及时发现缺陷或其他异常情况，经技术分析和鉴定后以便采取措施维护其良好工作状态。

3.1.8~3.1.9  本条对活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构的单位和人员要求作了规定。

加固工程属于特种施工工种，应根据项目的特点制订专门的施工组织设计，从而确保加固施工安全和质量。特别是活性粉末混凝土的制备和施工工艺要求较高，与普通混凝土和砂浆类材料存在明显的差异，无论采用浇筑、喷射还是抹压等工艺，都应有专业单位和技术人员进行操作。

从事加固设计和施工的技术人员，应充分了解活性粉末混凝土加固的技术特点和工艺，并具备完备的理论知识和专业实践技能，才能确保加固质量和安全。同时，活性粉末混凝土加固钢结构的各方责任主体，也必须按照建设程序的要求，在相关安全与质量管理的规定下从事加固工程活动。

3.2 设计原则

3.2.1  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构时，其分析方法基于平截面假定进行，分析模型设定条件为活性粉末混凝土与混凝土结构都处于线弹性阶段受力状态。因此本条规定采用线弹性方法计算结构的作用效应。

3.2.2  本条提出了采用加固设计和验算原则。

结构上的作用，除了按现行国家标准采用外，还要考虑加固后的实际使用功能需求，如增加荷载等等。作用效应和组合，是在考虑结构构件加固后实际的荷载偏心、温度作用、沉降等附加内力条件下，结合现行规范选取。构件的截面尺寸按原设计值或实测值选取，但构件检测值存在允许偏差，因此应当按照现场检测的最小值或平均值，并在加固设计文件中给出取值依据的说明。原构件的材料强度应通过现场检测推定的混凝土强度值，并考虑龄期和碳化的影响，不宜笼统地采用原设计资料提供的强度值。加固验算和设计时应当考虑二次受力条件下应力滞后问题，新增加固层投入工作状态时原结构已处于受力状态，及时经过卸载后仍可能处于20%甚至50%的负载状态，同时新增加固层导致的自重增加和偏心距的变化也应在设计时加以考虑。考虑抗震设防要求时，加固后的结构构件自重和刚度的增加，可能导致局部加强和刚度突变，从而在邻近构件和节点出现薄弱部位，在验算时也应考虑。

3.2.3  本条规定了活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构的承载力提高幅度的要求，是基于编制组的大量足尺构件试验和验算确定。

本编制组制作了8根3.0m高足尺混凝土柱加固试件，分别进行薄层加固的轴心受压试验和偏心受压试验，观察受力过程及破坏形态，测得极限承载力、侧向挠度及截面应变。试验结果表明，采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固的混凝土柱表现出极高的极限承载力，承载力随钢筋网间距的减小而提高，随偏心距的增大而降低。其受力分为弹性阶段、裂缝发展阶段、破坏阶段三个阶段，整个从加载至破坏过程中各试件的内力和变形关系基本满足平截面假定。试验过程中活性粉末混凝土发挥出其优异的抗拉强度与延性性能，破坏后试件残余荷载大，而裂缝发展缓慢。

编制组还进行了8根4.2m长足尺混凝土梁加固试件，分别进行薄层加固的抗弯和抗剪试验。得到了试件控制截面荷载-挠度曲线、原构件和加固层钢筋与活性粉末混凝土应力沿截面高度分布曲线、各试件的极限破坏荷载、开裂荷载、屈服破坏荷载。通过分析试验结果得到了活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固梁的受弯和受剪破坏特征和规律，提出了考虑活性粉末混凝土抗拉强度的极限承载力计算公式。加固梁拥有非常良好的抗裂性能，其开裂荷载可以大幅提高。加固梁的破坏可以分成弹性阶段、开裂阶段、屈服阶段以及极限破坏阶段，试件的裂缝发展缓慢，加固后构件抑制开裂和变形能力良好。

编制组还进行了54组带栓钉活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土短柱试件的推出试验和界面钻芯拉拔试验，研究试件界面剪力传递性能。设置销钉和钢筋网的试件界面剪切强度和粘结强度大幅提高，韧性和延性优良。钢筋网间距对极限承载力和后期残余承载力和变形的影响显著。

4  材料

4.1 活性粉末混凝土

4.1.1  本条是根据现行国家标准《活性粉末混凝土》GB/T31387提出的规定，适用于采用多组分现场配置的活性粉末混凝土原材料。目前市面上已推广使用成品出厂的干混料，无需在施工现场对每一组分进行计量和检验，便于实际施工。此时，作为产品的出厂检验，以上组分的技术标准仍应满足本条要求。

4.1.2  石英砂和石英粉是活性粉末混凝土的重要组分，其粒级和粒径对强度影响显著，氯离子、硫化物等物质对材料性能不利，因此本条对骨料技术指标提出了相应的要求。

4.1.3  活性粉末混凝土采用的高效减水剂，应该选用减水效果优良的产品，从而控制单位用水量，利于高强度的产生，同时易于搅拌均匀。

4.1.4  高强度微细纤维是活性粉末混凝土的重要组成成分，其强度、长度、直径对材料强度的发挥有重要影响。纤维长度过长、直径过细不利于搅拌和施工，纤维长度过短对韧性和抗拉强度不利。因此本条对其性能指标作出相应规定。

活性粉末混凝土材料的配制、生产、搅拌、运输、浇筑、养护、检验等环节，应符合现行国家标准《活性粉末混凝土》GB/T31387的要求。目前广泛推广使用的为强度等级为100MPa~180MPa的活性粉末混凝土材料，在材料各组分中，钢纤维掺量对强度和搅拌和易性的影响很大。已有的研究成果表明，活性粉末混凝土中钢纤维的最佳体积掺量为2%~4%。当钢纤维掺量小于1%时单轴受压疲劳荷载作用下活性粉末混凝土试件破坏无明显征兆，当大于4%时材料难以搅拌均匀。为了适应工程现场施工需求，同时与现有材料标准匹配，本规程所规定的活性粉末混凝土材料中钢纤维体积推荐为1.5%~3.5%。

4.1.5  制备活性粉末混凝土的水胶比、胶凝材料用量和钢纤维掺量三个指标对活性粉末混凝土强度影响显著，因此本条规定了三者的限值范围。根据不同厂家的配方和生产条件，各类活性粉末混凝土产品的配制参数不尽相同，但控制水胶比、在一定范围内适当提高胶凝材料用量和钢纤维掺量，始终是提高材料强度的一个主要途径。

4.1.6  本条基于立方体抗压强度标准值，给出了活性粉末混凝土强度的力学等级的试验方法。活性粉末混凝士立方体抗压强度标准值是指按标准方法制作、养护的边长为100mm立方体试件，在28d或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度标准值，是活性粉末混凝土各项力学性能指标的基本代表值。

已有研究结果表明，活性粉末混凝土立方体抗压强度的尺寸效应不明显，这主要是由于材料密实无粗骨料影响，颗粒物相对于立方体体形来说特别微小。因此，本条采用边长100mm的立方体试件作为标准试件，按立方体抗压强度标准值确定活性粉末混凝士的强度等级。

活性粉末混凝土受压和受拉弹性模量系基于国内外相关试验结果统计回归得出，可以采用与普通混凝土类似的形式表达。已有的研究结果表明活性粉末混凝土的弹性模量受钢纤维掺量影响很小，表达式中可不考虑钢纤维掺量的影响，仅根据强度等级按一定公式进行计算得到。

4.1.7  活性粉末混凝土轴心抗压强度标准值是由立方体抗用压强度标准值经计算确定的。考虑到工程实际结构中活性粉末混凝土的实体体强度与立方体试件强度之间的差异，活性粉末混凝土轴心抗压强度可参照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中混凝土轴心抗压强度的计算方法确定，各主要参数的考虑如下：

已有研究中活性粉末混凝土立方体试件与工程实体中芯样试件抗压强度对比，得到的折减系数为0.90。而施工现场搅拌浇筑的活性粉末混凝土，其均质性与施工质量略低于工厂预制构件，因此考虑实际工程构件与立方体试件强度之间的差异，取用折减系数0.88。

脆性折减系数是棱柱体强度与立方体强度之比值。由于掺入钢纤维的桥接作用，活性粉末混凝土中微裂缝的出现和开展都明显滞后，缓冲区间更充分，使得活性粉末混凝土材料的脆性明显低于其他混凝土，因此考虑其脆性折减系数取值为1.0。

4.1.8  普通混凝土在设计时不考虑其抗拉强度的贡献，活性粉末混凝土材料性能优异，抗拉强度远高于普通混凝土。但为了保证足够的安全储备，加固设计时对其抗拉强度的利用率有限，通常以活性粉末混凝土出现开裂即视为抗拉强度失去作用，因此本条对其抗拉初裂强度进行规定，而非极限抗拉强度。试件承受轴心抗拉时基体开裂时的荷载为其抗拉初裂强度。由于实际工程中所采用原材料组分多、性能不尽均匀、养护条件和养护制度各不相同，难以做到统一标准，试验时测得的活性粉末混凝土轴心抗拉初裂强度离散性较大，无可靠试验数据支撑时，可按本条文取值。

4.2 钢筋及焊接材料

4.2.1  高强钢筋网时加固薄层的重要组成部分，因此本条对钢筋原材料作了相应规定。加固用的钢筋，其品种、规格、性能等应符合设计要求，应采用HRB400、HRB500级热轧带肋钢筋。钢筋进场时应进行见证取样作力学性能复验，复验结果必须满足《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2的规定，抗震性能要满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定，以满足抗震要求。

4.2.2  焊接是连接钢筋网的一种简便有效的连接方式，可采用点焊方法直接将双向钢筋网和销钉等部件连接。因此本条对高强钢筋网采用焊接连接时的焊接材料型号和质量做了相关规定，焊条的质量、焊接的工艺均应符合现行国家标准。

4.2.3  加固用钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污及颗粒状或片状锈斑，以免影响活性粉末混凝土与高强钢筋网的粘结性能和握裹力，还有可能导致钢筋在加固薄层内锈蚀、形成爆裂点。同时弯折钢筋调直后也不能作为受力钢筋使用，以免钢筋已受力屈服，失去承载能力，危害加固结构安全。

4.2.4  销钉可在工程现场采用同批次同等级的加固用钢筋制作，确保原材料可靠性，因此本条提出的销钉原材料规定与钢筋基本一致。

4.3 界面剂

4.3.1  混凝土结构用界面剂产品种类众多，市面上产品也用途不一。作为界面剪切应力传递的最重要环节，界面处理效果关系到整个加固层承载力的传递和发挥，进而决定加固效果，因此有必要明确规定界面剂的种类的性能指标。应采用改性环氧类界面剂（胶），确保界面剂材料满足要求，不形成隔离层。

4.3.2  界面剂（胶）进场时应对其品种、型号、批号、包装、中文标志、出厂日期、产品合格证、出厂检验报告等进行检查。

4.3.3  为了验证界面剂的实际使用效果，本条规定对界面剂进行正拉粘结强度试验，复验其力学性能。结合国家现行标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550的规定，复验内容包括界面剂（胶）与混凝土的正拉粘结强度及其破坏形式、剪切粘结强度及其破坏形式、耐湿热老化性能进行复验时，其复验结果应符合产品说明书和的要求。

4.3.4  试涂刷是为了使操作人员充分了解和熟悉界面剂工作性能，并且排除首次使用时前期将有一部分截面涂刷不够彻底。因此本条规定对界面剂（胶）首次涂刷，以及使用新产品前，应进行现场试涂刷，检查其涂刷质量的均匀性。界面剂（胶）的涂刷工艺以及对原构件粘合面的洁净处理应符合产品使用说明书和设计文件的要求，以防止影响界面剂效果。

4.4 结构胶粘剂

4.4.1  为了明确加固用结构胶粘剂的使用类型，本条结合《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728分类方法，将胶粘剂产品按基本性能分为A级胶和B级胶；对重要结构构件、处于悬挑工作状态或承受动力作用的结构构件，对胶粘剂耐候性和耐疲劳性能要求更高，应采用A级胶。目前市面上的混凝土结构胶粘剂产品十分成熟，对一般结构构件可采用A级胶或B级胶。

4.4.2  为了确保加固质量，特别是构件加固层端部植筋和界面植入剪切销钉，均要结构胶粘剂强度，包括粘结抗剪强度试验、植筋拉拔试验。检验粘结抗剪强度时，其粘结抗剪强度标准值，应根据置信水平为0.90、保证率为95%的要求确定，以保证满足《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728的要求。

4.4.3  本条给出了几种禁用的胶粘剂产品类型。当采用这些胶粘剂作为加固用结构胶粘剂时，易导致加固结构整体失效，造成严重的安全危害。

4.4.4  采用快固结构胶可以提高工效缩短工期，对需要抢修加固的工程是十分必要的。在16℃～25℃环境中，快固结构胶固化时间不超过45min，且能够满足A级胶的技术要求，因此本条给出了采用快固结构胶时，其安全性能应符合的标准。

4.4.5  裂缝修补是加固前对原构件表面清理的一项重要步骤，因此本条对裂缝修补胶粘剂产品进场前检验内容进行了规定。

5  计算规定

5.1 一般规定

5.1.1  混凝土结构进行加固时，往往已经投入使用，即已承担部分活荷载。同时结构自重和相邻结构构件传递荷载也无法完全卸除。因此，采用本规程进行承载力计算时，应考虑二次受力的影响。

5.1.2  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固设计时，对结构自重无显著影响，进行抗震加固的计算规定和设计原则与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011一致。

5.2 正截面受弯承载力计算

5.2.1~5.2.4  已有研究结果表明，在型钢受拉区和纵向受拉钢筋的应力达到屈服强度之前及达到屈服强度后的一定塑性范围内，截面的平均应变基本符合平截面假定。湖南大学对活性粉末混凝土梁受力全过程内截面的应变分布进行了测试，结果表明，在纵向受拉钢筋的应力达到屈服强度之前及达到屈服强度后的一定塑性范围内，截面的平均应变基本符合平截面假定。国际上关于配筋活性粉末混凝土构件正截面抗弯能力分析计算方面论文及规范也均采用这一假定。因此本规程沿用平截面假定。

活性粉末混凝土受弯构件的破坏特征与普通混凝土构件基本相同，构件截面的界限破坏亦为受拉侧型钢和受拉钢筋屈服与受压区活性粉末混凝土压碎同时发生的破坏状态。根据平截面假定，可得出截面相对受压区高度的计算方法。本条引入活性粉末混凝土相对界限受压区高度系数。

国内外对配筋活性粉末混凝土构件正截面承载力计算时不考虑受拉区活性粉末混凝土的抗拉作用，主要是基于一些试验研究结果显示，活性粉末混凝土的抗拉强度对一次受力状态下受弯构件正截面受弯承载能力影响较小。特别是配筋率较高的构件，活性粉末混凝土中钢纤维对受拉区的抗拉贡献所占比例更低。然而，对于二次受力（负载）状态下采用活性粉末混凝土加固的结构，其中钢纤维桥接作用明显，良好的界面工作性能赋予活性粉末混凝土抗拉强度得以充分发挥。在本规程试验组所进行了大量足尺构件试验中，受弯构件承载力均得到了显著提高，根据试验结果，其承载力的贡献中很大程度利用了活性粉末混凝土的抗拉强度，这也能很好地解释这一高强高韧性材料如何发挥其优异性能。

活性粉末混凝土的初裂抗拉强度标准值为5.0MPa~8.5MPa，钢纤维掺量在1.5%~4%时活性粉末混凝土抗拉强度标准值为5.7MPa~11.8MPa，其值明显高于普通高强混凝土的抗拉强度2.85MPa~3.11MPa(C60~C80)。因此，活性粉末混凝土构件正截面承载力计算时宜考虑构件受拉区活性粉末混凝土抗拉强度对承载能力的贡献。本规程中，对受弯构件正截面承载力计算，考虑了梁两侧活性粉末混凝土的抗拉强度贡献，不考虑梁底薄层的贡献，因为在极限状态下底部已经明显产生较宽裂缝，钢纤维桥接作用失效。

为计算方便，本规程中引入强度利用系数来考虑构件截面受拉区活性粉末混凝土的抗拉强度对承载能力的贡献。这一折减系数与钢纤维掺量有关。

5.3 斜截面承载力计算

5.3.1~5.3.在试验研究的基础上提出了钢筋活性粉末混凝土加固型钢梁的受剪承载力计算公式，分别考虑原构件、加固箍筋和活性粉末混凝土的承载力。活性粉末混凝土抗剪承载力需要考虑其弹性模量。初始应力比值为加固前原构件剪力与可承受的最大剪力的比值，需根据原结构构件检测结果和设计文件资料进行计算，确定其初始应力比值。

根据相关研究，钢筋活性粉末混凝土加固型钢柱的受剪承载力由原构件、加固箍筋和活性粉末混凝土的受剪承载力组成，在平截面内考虑荷载作用时，压力对受剪承载力具有有利影响，拉力对受剪承载力具有不利影响。

活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土梁的剪切破坏形式与剪跨比相关，存在剪压破坏和斜压破坏两种形式。防止剪压破坏由受剪承载力计算来保证，斜压破坏由截面控制条件来保证。因此，本条通过斜压破坏的截面控制条件，给出了加固梁受剪承载力上限值。

5.4 正截面受压承载力计算

5.4.1~5.4.2  偏心受压构件受剪承载力的计算方法仍采用现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的计算模式，考虑活性粉末混凝土、钢筋、原构件钢的强度贡献，轴心受压承载力由截面内的活性粉末混凝土、纵向钢筋、约束后的原构件混凝土、原构件钢筋共同承担。根据编制组的试验验证结果，公式中计入了箍筋约束作用下核心区活性粉末混凝土强度的提高量附加承载力承担的荷载影响，同时给出了活性粉末混凝土加固柱轴心受压稳定系数。

本条给出了加固层约束作用下核心区活性粉末混凝土额外承担荷载的计算方法，是依据国内外研究理论给出的优化解。采用Mander研究RC柱有效约束核心区在三向应力作用下核心区混凝土抗压强度提高幅度计算的研究成果，经过简化计算得约束作用下核心区活性粉末混凝土强度的提高量所导致柱能额外承担的荷载。该方法主要是基于矩形截面加固层对核心区的侧向约束，此外箍筋间距、截面形式和加固层材料强度对侧向约束效果有显著影响。

5.4.3  钢筋活性粉末混凝土加固型钢柱的偏心受压承载力计算公式，是在基于平截面假定基础上，采用极限平衡方法，以及型钢腹板应力图形简化为拉压矩形应力图情况下，做出的简化计算方法。对二次受力影响及活性粉末混凝土抗拉强度的考虑与正截面受弯承载力计算方法一致。计算中附加偏心距取值与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中的规定相同。

截面具有两个相互垂直对称轴的双向偏心受压构件正截面承载力计算，首先应符合单向偏心受压承载力规定，在此基础上再进行双向偏心受压承载力的计算。对于双向偏心受压承载力计算，可基于评截面假定，通过划分为材料单元的截面极限平衡方程，采用数值积分的方法进行迭代计算。

5.5 裂缝宽度验算

5.5.1~5.5.2  考虑到活性粉末混凝土中钢纤维对裂缝宽度的约束效应，在普通型钢混凝土结构裂缝验算公式的基础上引入了钢纤维影响系数和钢纤维含量特征值。钢纤维含量特征值根据活性粉末混凝土中钢纤维体积率，即钢纤维长度、直径或等效直径来计算，采用成品活性粉末混凝土材料室，该指标可根据生产厂家提供的产品证明文件获取。目前通常采用的钢纤维掺量1.5%~4%之间，势必造成裂缝宽度约束效应计算的差异，因此同一加固工程中不建议自行调整和改变钢纤维掺量。

5.6 受弯构件挠度计算

5.6.1  采用活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固混凝土结构受弯构件在正常使用极限状态下的挠度为原构件在实际静荷载作用下产生的挠度与构件加固后在新增荷载作用下产生的挠度之和；构件加固后在新增荷载作用下产生的挠度可根据本规程给出的加固后构件的刚度用结构力学方法计算。

在等截面构件中，可假定各同号弯矩区段内的刚度相等，并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时，该跨也可按等刚度构件进行计算，其构件刚度可取跨中最大弯矩截面的刚度。

加固后受弯构件的挠度应按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用影响的刚度B进行计算，所求得的挠度计算值不应超《混凝土结构设计规范》GB 50010中规定的限值。

6  构造要求

6.1 一般规定

6.1.1  本条对加固新增钢筋的连接方式作了规定，焊接比绑扎搭接更加可靠，在反复动力作用和抗震作用时应采用焊接。

6.1.2  新增钢筋的连接采用焊接，是为了确保加固层与原结构协同受力、有效实现共同工作。

6.1.3  本条规定了加固新增纵向受拉钢筋的接头面积百分率不大于50%，以防止极端情况下出现接头处全截面钢筋破坏。

6.1.5  焊接固定能确保箍筋位置准确固定。此时在构件截面的每个外凸阳角及内凹阴角部位布置焊点，能更加有效地固定箍筋位置，便于安装钢筋形成骨架。

6.1.6  本条规定了加固构件中钢筋的活性粉末混凝土最小保护层厚度。由于活性粉末混凝土密实程度高，具备良好的自密实性，对钢筋的防护效果很好。相比于普通混凝土，在特殊条件下其保护作用更强，因此本条给出了最小保护层厚度相对较为宽松。

6.2 连接节点

6.2.1~6.2.2  为了确保活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固技术可靠，在满足承载力和变形的设计验算前提下，对各连接节点，本条提出了相应的构造处理措施。薄层加固时，新增箍筋都应该采用封闭箍筋。构造中将箍筋末端制作成弯钩和封闭焊接的形式，确保箍筋对构件核心区的约束作用，同时充分发挥钢筋网骨架作用，提高承载能力和活性粉末混凝土层抗剥离效果。

6.2.3  本条规定了纵向受力钢筋和箍筋直径最小要求和箍筋最大间距要求，从而保证最低配筋量和最小配箍率。

6.2.4  本条对节点区箍筋加密设置作了规定，防止节点区出现薄弱环节。

6.2.5  本条规定了节点部位加固层纵向钢筋的锚固措施，节点部位箍筋进行加密，再将节点锚固区采用活性粉末混凝土包覆，从而能达到节点加强的目的。

6.2.6  销钉是活性粉末混凝土加固层和原结构构件界面传力的最重要方式，销钉还是防止界面粘结滑移和剥离破坏的重要手段，因此本条对销钉的构造措施进行了规定。

6.2.7 本条对考虑地震作用组合的加固层中箍筋体积配筋率作了规定，减小箍筋间距能有效提高抗震效果，同普通钢筋混凝土结构一样，是提升抗震措施和结构延性的一项重要途径。

7  施工规定

7.1 一般规定

7.1.1  活性粉末混凝土加固施工过程中，因原构件表面处理和安装钢筋网等工艺需要，不合理的施工工序和操作，存在对结构局部的影响。因此本条提出相应的安全措施要求。

7.1.2  本条规定了加固施工的步骤程序，其中活性粉末混凝土施工可采用浇筑、弹涂或抹压工艺。

浇筑施工是常规工艺，对于竖向浇筑时，若支模方便可采用此方案。活性粉末混凝土具有良好的自密实度和流动性，浇筑后看顺利成型。

弹涂施工是运用高压弹涂设备，将连续或非连续的活性粉末混凝土固料射击至构件表面，形成一定直径的饼状浆料附着在弹涂点。适用于薄层加固和复杂不易装模的情形。

抹压施工适用于叠合层表面浇筑，摊平浇注料后采用人工抹压，至达到设计厚度。但单次抹压厚度不能过大，施工不便时叠合层仍采用浇筑施工。

7.1.3  安装钢筋过程中采用的焊接作业对环境条件有一定要求，因此本条作了相应规定。

7.1.4  加固施工过程中的实时监控，主要内容包括原构件应力，加固层应力、构建变形、支撑结构应力和变形等，必要时应制定相应的监控方案和应急预案。

7.1.5~7.1.7  卸除荷载时，应制定工作方案，确定卸载的数量和顺序，同时应考虑相邻结构构件应力的变化。卸载时采用检定合格的仪器才能确保量值准确。

7.2 界面处理

7.2.1  界面处理前应对原结构构件加固部位进行表面清理和修整，并对混凝土表面裂缝破损等缺陷进行修复。

7.2.2  表面清理时应先清理装饰层和疏松、剥落、腐蚀等劣化混凝土，不易清理的部位可用砂轮机打磨大面，或采用高压水射流和高压气枪去除浮灰、油污、泥沙。

7.2.3  表面清理完成后应及时对混凝土表面作凿毛处理，直至露出完整坚实的混凝土新面和骨料。

7.2.4  本条规定了凿毛的定量化标准。凿毛后应在原构件表面形成交叉条带状沟槽或梅花状点坑。条带状沟槽宽度宜为15mm~25mm、深度宜为5mm~10mm、相邻沟槽的平行间距不宜大于100mm；梅花状点坑直径宜为10mm~20mm、深度宜为5mm~10mm、相邻点的间距不宜大于100mm。

7.2.5  凿毛后应采用高压水射流或高压气枪冲净混凝土基层表面，并应保持干燥和清洁。

7.2.6  当采用界面剂进行界面处理时，应按照产品说明书和设计文件要求进行施工，涂刷完成后应对界面粘结质量进行现场检验以确保粘结强度。

7.3 植入剪切销钉

7.3.1  制作剪切销钉时，销钉的直径、长度、形状、钢筋品种、性能应符合设计要求和现行国家标准的规定，本条规定了销钉直径允许偏差为±1mm，2 销钉长度允许偏差为±5mm，能确保销钉植筋时与胶粘剂良好锚固。

7.3.2  钻孔时应确保沿着与混凝土表面垂直的钻入，才能确保销钉按设计状态承受剪力并传力荷载。

7.3.3  钻孔后应及时清除孔洞内的粉尘、碎屑，以确保植筋质量，否则则将销钉失效或拔出。清孔时可采用吹成球或高压气枪吹净，亦可采用蘸酒精或丙酮的棉球清理。

7.3.4  本条对剪切销钉植入位置、外露长度作出规定，确保界面传力可靠。

7.3.5  结构胶粘剂固化后进行下一道工序前应进行现场拉拔试验，确保植筋质量满足设计要求和现行国家标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的规定。

7.4 钢筋安装

7.4.1~7.4.2  活性粉末混凝土高强钢筋网薄层加固技术所采用的新增钢筋均按构件现场制作，为了保证钢筋与活性混凝土的粘结和裹握能力，本条规定安装前应再次确认其加工尺寸、规格、以及各重点部位的表面清理质量。

7.4.3  本条规定了安装钢筋的步骤。首先进行销钉焊接，便于固定纵向钢筋。安装纵向钢筋时，先在端部焊接固定，然后再将箍筋与之绑扎或焊接，形成钢筋笼，最后将钢筋笼与钢构件固定。根据加固对象和部位的不同，具体安装方法有差别，应按设计文件提供的顺序进行。

7.4.4  钢筋笼、钢筋网应连接牢固，钢筋笼和钢筋网自身应稳固。本条作出了相应的规定。

7.4.5  为了防止已安装的钢筋已完成界面处理的构件表面产生新的污损。本条规定安装检查完成后应及时覆盖保护，做好防雨淋和湿雾影响。

7.5 浇筑、弹涂和抹压活性粉末混凝土

7.5.1  活性粉末混凝土必须使用强制式搅拌机，才能使掺有钢纤维的活性粉末混凝土混合料搅拌均匀。特别是在采用长丝纤维和掺水量较少的情况下，搅拌不到位导致混合料成团结块，影响出料的性能和强度。

7.5.2  本条制定了现场配制各组分活性粉末混凝土混合料的投料顺序，参考了《活性粉末混凝土》GB/T31387中的工艺方案。本规程编制组经过适配调整，简化了流程，便于施工现场实施。虽然原料各组分掺量可通过准确计量确定，但在施工现场搅拌时，精确的时间和合理的顺序仍然是关键。搅拌不充分易成团结块，搅拌试件过长影响原料性能。本条提出的工艺步骤能适应市面上主要的产品需求。对于有特种使用要求或用特殊原料配制，尚应结合实际工程和厂商的建议。

7.5.3  为了确保计量精准，确保配制的活性粉末混凝土性能，本条对计量允许偏差作了相应规定。

7.5.4  成品干混料是市面上活性粉末混凝土供货的主要类型，仅需要采用出厂的成品干混料加水即可开始现场搅拌，计量和配合比在出厂前完成，确保了质量的稳定性，且施工便捷。液剂通常是加强和易性的措施，或调节凝结时间，因此是由厂家根据工程需要提供的一种辅助手段。本条规定成品干混料的搅拌时间5min，是基于湖南大学等单位大量试验配置方案得出的，一些厂家也采用这一工艺作为出厂建议。

7.5.5  考虑到炎热夏季大量水分蒸发，以及冬季低温影响，本条规定参考《活性粉末混凝土》GB/T31387对夏季高温施工和冬季低温施工作了相关规定。普通混凝土施工的覆盖薄膜和麻袋等措施，在活性粉末混凝土施工时同样适用。

7.5.6  活性粉末混凝土重度较大，具备良好的自密实性，材料搅拌后呈粘流状。施工时可根据现场实际情况选择成型方式。总的原则是厚度大时装模浇筑，厚度小和复杂区域采用弹涂，表面叠合施工采用抹压。

7.5.7  本条对浇筑活性粉末混凝土的模板体系作了规定。随着铝模和装配式体系的大量运用，分段滑移浇筑施工技术已相当成熟。用于活性粉末混凝土的分段浇筑可解决装模和拆模的问题，提高施工效率。同时，铝模等金属材料模板安装导热装置后门调节养护温度，实现现场高温养护问题。

7.5.8  本条规定了分段和分层施工的最大尺寸。当梁柱类构件单次浇筑施工节段长度高于300mm时，不利于材料敲击振动密实。板类构件单位浇筑层厚大于50mm时，容易在内部产生施工裂缝。相邻两次浇筑时间大于2h时，活性粉末混凝土已开始大部分完成初凝，影响新旧浇筑料的均匀性。

7.5.9  活性粉末混凝土自密实度良好，采用木槌敲击模板可使其密实填充。模板上方设漏斗，是为了保证最后一次浇筑密度，构件顶部无裂缝孔隙产生。

7.5.10  人工抹压活性粉末混凝土的方式与抹压复合砂浆类似。第一次抹压是确保材料与原结构构件附着结合，后续分层抹压时不超过10mm主要是考虑活性粉末混凝土重度大，厚度过大难以施工刮平。每层材料初凝后不在施工第二层，才能保证已初凝材料不致扰动。

7.5.11  本编制组通过大量试验，掌握了活性粉末混凝土材料的特性，并提出了弹涂施工方法。弹涂设备主要由料仓输送通道、弹涂枪等部分组成。料仓接收已搅拌好的浆料并持续搅拌，输送通道将浆料压出，形成弹涂的弹射力，弹涂枪整出料状态。

7.5.12  本条规定了弹涂出料的涂布范围。主要是基于已有试验研究确定。涂布范围过大时需要很大的压力，造成材料飞溅和浪费；涂布范围过小，达不到附着力，对竖向弹涂面施工难以成型。

7.5.13  本条提出间隔式弹涂，可以防止大量弹涂浆料成团导致掉落，而间隔弹涂后能使前期弹涂点的浆料初凝，后期在空格区域弹涂时不致于产生扰动。

7.5.14  在材料终凝前及时抹压能保证平整和成型质量，防止产生孔隙和麻面等表面缺陷。

7.6  养护

7.6.1  施工现场养护制度与工厂配制存在很大差异。已有的研究大多在恒温恒湿条件下，以及特定容器的蒸压条件下进行。编制组按现场施工条件进行了试验，提出了本条的持续喷雾养护和覆膜养护方式。产品生产厂家根据其生产要求，通常会给出建议的养护温度和试件，在现场施工时，相关单位应保证所采取的养护条件持续达到了产品要求。

7.6.2~7.6.3  喷雾养护是在构件外侧安装喷淋装置，将加热到设定温度的水引入喷淋装置，调节喷嘴产生一定温度的水雾，使构件处于恒温恒湿环境。喷淋装置的管道可移动，管道和喷嘴拆装便捷，可安装在支模架上或体外搭建支架，但需要注意的是，喷雾时应避开相邻钢结构，防止长时间潮湿影响导致锈蚀缺陷。

7.6.4  覆膜养护适用于夏季高温易大量失水的情形。本条规定了覆膜搭接最小宽度，能确保包覆严密。有必要时，可在膜内放置输水细管，覆膜保温同时定期淋水。

7.6.5  本条规定了养护温度的要求，现场可采用红外测温仪或其它非接触式仪器实时测量。低于10℃时，保温措施可参考混凝土冬季施工的保温要求进行。

7.6.6  不同厂家对所生产的产品养护制度可能有不同要求，因此，本条对热养护和自然养护的时间作了规定。

8  检验和验收

8.1 一般规定

8.1.1  根据施工步骤，本条将活性粉末混凝土加固钢结构的检验和验收程序分为四项分项工程，每个分项工程按相应的标准验收。

8.1.2  加固工程施工通常属于量小但面广的工程，其检验批的划分难以将同一批材料概括其中，可按施工批次分别划分。

8.1.3  《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344以及《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550中提出的检测数量和检测方法，对本规程加固的施工质量检验和验收是同样适用的。

8.1.4  本条规定了检验批质量的抽样原则和和合格质量标准。主控项目涉及质量和安全，必须全部合格，一般项目的合格点率不少于80%，才能保证质量，此外，施工保证体系资料必须完整可溯源。

8.2 界面分项工程

8.2.1~8.2.8  对原构件进行清理和修整后，装饰层应剔凿干净，基层表面不应有浮浆、油污、粉尘。本节对界面的处理质量做了规定，并提出了检测方法和要求。

8.3 钢筋分项工程

8.3.1~8.3.2  钢筋下料和加工应保证长度精确，本条对纵向钢筋、箍筋网的偏差做了规定，除保证满足设计要求外，也需要保证施工空间的锚固和连接可靠。

8.3.3  对板类叠合加固时，布置的钢筋网应位置准确。为了使连接可靠，搭接长度不小于100mm。规定为了使活性粉末混凝土能填满钢筋网与钢材表面空隙，50mm已属较小距离，通常施工不宜小于50mm，故允许1mm正偏差。

8.3.4~8.3.5  焊缝外观质量的检查评定，参照《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621进行。

8.3.6  钢筋连接质量的检查采用简便易于操作的方式，摇动或锤击无空隙表明其牢固性良好。

8.3.8  焊接完成后飞溅物的焊渣可能对相邻构件表面造成烫伤或损害保护层，同时还会对人员安全和防火安全带来隐患，结构构件表面的残存焊渣若不清理，会在外包的活性粉末混凝土层中形成缺陷点，因此本条提出了清理焊渣和飞溅物的规定。

8.4  活性粉末混凝土分项工程

8.4.1  多组分配制活性粉末混凝土的原材料进场时，需要对随货的产品合格证明文件（包括出厂合格证、检测报告）进行核查检验。由于配制活性粉末混凝土材料的力学性能通常在达到龄期后才能进行测试，此时若发现存在缺陷已无法溯源，因此本条规定了进场前的原材料检查，必要时由第三方随机抽检进行了原材料检测。

8.4.2  本条规定了活性粉末混凝土抗压强度试验取样数量的规定，每次检验留置两组试件可防止试块缺失或损坏导致无法检验评定的情况。

8.4.3  当试块不慎丢失、漏取或受损，此时只能通过现场检验的方法来检测其实体强度。本规程编制组分别进行可强度等级为100MPa~200MPa的活性粉末混凝土试件拔出法测试、钻芯测试、回弹法测试及超声回弹法测试，通过现场检测结果与直径100mm立方体试块抗压强度试验结果回归分析，得出了其中的数学规律，并拟定了精确可靠的回归曲线。

后装拔出法和超声回弹法检测活性粉末混凝土的方法操作简便、破损小，适用于加固工程进场检测。

8.4.4  非连续浇筑时，若处置不当，易造成接缝处活性粉末混凝土剥离开裂。

8.4.7~8.4.8  活性粉末混凝土施工的养护和尺寸检查是分部工程的重要内容。加固层厚度和表面平整度都仅允许正偏差，以保证活性粉末混凝土的截面尺寸。由于材料较密实，相比于普通混凝土更容易控制密实程度，因此，保护层厚度的控制相比于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204更加严格。

8.4.9~8.4.1  界面粘结质量是保证加固层与原结构共同工作的重要环节，施工后可采取锤击方式检查，简便易行，出现空鼓后，必须及时开窗修复，复查合格后方可验收。测点距离选定为100mm~300mm，主要是考虑浇筑、弹涂及抹压等方式，单次操作的范围为300mm左右。

附录A  超声法检测加固薄层界面结合质量

A.0.1  超声波法检测加固薄层界面结合质量的原理是利用声波在活性粉末混凝土中传递，获取其声速、声时等参数判断界面是否存在裂隙、夹层、剥离的方法。如果所测混凝土的结合面结合良好，则超声波穿过有无结合面的混凝土时，声学参效应无明显差异。当结合面局部地方存在疏松、孔隙或填进杂物时，该部分混凝土与邻近正常活性粉末混凝土相比，其声学参数值存在明显差异。但有时因耦合不良测、距发生变化或对应测点错位等因素的影响，导致检测数据异常。因此对于数据异常的测点，只有在查明无其他活性粉末混凝土自身因素影响时，方可判定该部位活性粉末混凝土结合不良。

A.0.2  声时初读数主要包括换能器外壳与耦合层的声延时，仪器电路传输过程和高频电缆的电延时，以及接收信号前沿起点的延时。不同测距的声时值无可比性，须由测距换算成声速，方可判别混凝土的质量。现场一般采用钢卷尺测量测距：有条件时可用专门工具测量，要求测量误差不大±1%，才能保证声速计算值不超过允许误差。当采用厚度振动式换能器对测时，用钢卷尺测量T、R换能器辐射而之间的距离；

A.0.3~A.0.6  按布置好的测点分别测出各点的声时、波幅和主频值，可按照现行国家标准《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21的方法进行结合面质量判定。通过主编单位对匹配不同强度等级的活性粉末混凝土加固混凝土试件进行超声法检测，结果表明超声法测试规律与混凝土基本相似，只是常规声速平均值存在差异，但不影响对界面缺陷的异常值判断。